

Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

31.03.2021 156

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2021 году |  |  |

Рассмотрев информацию об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2021 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2021 году (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 31.03.2021 № 156

Информация об очистке территорий Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2021 году

Администрацией Копейского городского округа принято постановление администрации Копейского городского округа от 26.02.2021 № 346-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2021 году»:

- утвержден состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1 постановления администрации Копейского городского округа от 26.02.2021 № 346-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2021 году»;

- утвержден состав оперативных групп при противопаводковой комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения работ по пропуску весеннего паводка согласно приложения № 2 постановления администрации Копейского городского округа от 26.02.2021 № 346-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2021 году»;

- разработаны мероприятия по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод с указанием сроков исполнения данных мероприятий согласно приложению № 3 постановления администрации Копейского городского округа от 26.02.2021 № 346-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2021 году»;

- утвержден состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуация согласно приложению № 4 к постановлению администрации Копейского городского округа от 26.02.2021 № 346-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году».

В целях предотвращения подтопления территорий Копейского городского округа будут выполнены следующие мероприятия:

1. Оказание услуг по предупреждению чрезвычайной ситуации подтопления жилого сектора Копейского городского округа путем выполнения работ по откачке паводковых, грунтовых и дождевых вод на территории пос. Бажово, пос. Горняк, пос. Северный рудник, пос. Октябрьский, пос. Новостройка, пос. Железнодорожный на сумму 0,5 млн.руб. в объеме 15 440 м3. Срок заключения муниципального контракта в рамках действующего законодательства до 10.04.2021.

2. Планируется выполнение комплекса мероприятий по понижению уровня воды озера Синеглазово, а именно расконсервация насосной станции, откачка, консервация насосной станции – начально-максимальная цена контракта 4,5млн. руб. в объеме 439 676 м3. Срок заключения муниципального контракта в рамках действующего законодательства до 01.05.2021. Период проведения мероприятий с момента заключения муниципального контракта по декабрь 2021 года.

3. Ликвидация подтоплений жилых домов и территории Копейского городского округа планируется выполнением мероприятий по принудительному понижению уровня воды в карьере площадки № 8 в районе бывшей шахты «Красная Горнячка» на территории Копейского городского округа со сбросом воды в реку Миасс. Срок заключения муниципального контракта в рамках действующего законодательства до 01.05.2021. Период проведения мероприятий с момента заключения муниципального контракта по июнь 2021 года, начальная цена контракта – на сумму 2 млн. руб. в объеме 83 333 м3.

4. Мероприятия по содержанию системы водоотвода в границах полосы автомобильных дорог (начало мероприятий март 2021 года, в зависимости от погодных условий) осуществляется в рамках муниципального контракта № 0169300025320000867 от 04.01.2021 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»:

- очистка водоприемных колодцев, смотровых колодцев, решеток водоприемников от мусора, ила, грязи, наледи с вывозом и утилизацией - 180 шт;

- откачка воды из колодцев и с подтопляемых территорий - 1785,52 м3;

- промывка спецмашинами трубопроводов ливневой канализации — 1250 м;

- замена люков колодцев чугунных с решеткой для дождеприемного колодца - 5 шт.;

- замена люков колодцев легких из полимерно-композитной смеси - 10 шт.;

- прокопка и прочистка дренажных водоотводных канав — 280 м;

- регулирование высотного положения крышек колодцев (люков, решеток) по факту;

- ремонт ливневых колодцев по факту.

Стоимость мероприятий 2,4 млн. руб.;

5. Погрузка и вывоз снега с улиц городского округа и подтопляемых территорий осуществляется в рамках муниципального контракта № 0169300025320000867 от 04.01.2021 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа», на 19.03.2021 вывезено снега с улиц города — 79 740 м3. Общий объем снега планируемый к вывозу в 2021 году - 158 000 м3. Произведен вывоз снега с подтопляемых территорий в поселках Бажово и Железнодорожный, центральная часть города на площадки для складирования снега по адресам: бывшая ш. «Центральная» — юго-восток заправочной станции «Vintek»- и территория вдоль автодороги на пос. Потанино — северо-восток от жилого дома по пер. Бойко,3. Стоимость мероприятий по вывозу снега составляет 6,5млн. руб. С территорий многоквартирных домов управляющими компаниями вывезено 6,5 тыс. т. снега.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов