Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 28.11.2018 г. № 619

О ходе выполнения

муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Копейского городского округа в 2018 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.07.2017 № 1748-п. Срок реализации программы с 2017 по 2030 годы.

Программа состоит из подпрограмм:

- Развитие муниципальной системы образования;

- Развитие культуры Копейского городского округа;

- Развитие физической культуры и спорта вКопейском городском округе;

- Развитие здравоохранения Копейского городского округа.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 5990,00 тыс. рублей, из них 5990,00 тыс. руб. по подпрограмме «Развитие муниципальной системы образования». Выделенные ассигнования были направлены на мероприятия по газификации АУ ДОЛ «Юность».

По состоянию на 19.11.2018 года исполнено 5 116 154,0 руб.:

- АУ ДОЛ «Юность» заключен договор с ООО «Термодинамика» на сумму 5 116 154,0 руб.

Подрядчиком выполнены следующие виды работ: приобретение строительных материалов, материалов для ремонта, автоматизация газоснабжения котельной, автоматизация тепломеханической части, работы по электротехнической части, ремонт водопровода и канализации, газоснабжение котельной, отопление и вентиляция котельной, пусконаладочные работы котлов, тепломеханическое решение котельной, дымовая труба, демонтаж технологического оборудования.

Мероприятия подпрограмм «Развитие культуры Копейского городского округа», «Развитие физической культуры и спорта вКопейском городском округе» не были реализованы по причине отсутствия финансирования. Данные мероприятия будут реализовываться по мере поступления финансирования.

По исполнению подпрограммы «Развитие здравоохранения Копейского городского округа» сообщаю, что в бюджете на 2018 год было предусмотрено финансирование мероприятий данной подпрограммы. Но они не смогли быть реализованы, так как еще в 2017 году был разработан порядок (постановление администрации Копейского городского округа от 18.10.2017 № 2550-п) предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения с целью:

- усиления профилактической направленности в деятельности учреждений здравоохранения, а именно профилактики клещевого энцефалита;

- бесперебойного оказания экстренной антирабической помощи людям, пострадавшим от укусов животных (лицам, подвергшимся риску инфицирования вирусом бешенства), а именно профилактика бешенства;

- выявления краснухи у беременных женщин на ранних сроках беременности, а именно профилактика краснухи.

ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» была подана заявка на получение субсидии, но в связи с переходом муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Копейского городского округа с 21.10.2016г. в государственную собственность, учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Копейского городского округа, к сожалению, не могут быть получателями средств местного бюджета.

В течении 2018 года неоднократно рассматривался вопрос о реализации мероприятий подпрограммы в части оказания мер социальной поддержки медицинским работникам путем софинансирования мероприятий, но в связи с отсутствием данных мероприятий в областной программе, на сегодняшний день реализовать мероприятия не представляется возможным.В июне денежные средства в размере 1434,80 тыс. руб., предусмотренные на реализацию подпрограммы «Развитие здравоохранения Копейского городского округа» были перераспределены на другие цели.

Заместитель Главы

Копейского городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров