Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.02.2022 № 440

Информация о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

в 2021 году

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»  утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа  от 03.12.2020 № 2728-п, разработана в целях повышения энергетической эффективности экономики округа, реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года      № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- достижение экономии электрической энергии, используемой системой уличного освещения городского округа;

- улучшение состояния и оснащенности сетей наружного освещения городского округа;

- техническое содержание сетей наружного освещения городского округа.

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа предусмотрены с 2021 по 2026 годы.

Запланировано бюджетных средств в 2021 году  35 697,96 тыс. руб., фактически освоено 30 368,31 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение Копейского городского округа Челябинской области»;

Подпрограмма 2. «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения».

В рамках подпрограммы «Энергосбережение Копейского городского округа Челябинской области» освоено 15 771,68 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия:

- Реализация энергосервисного контракта:

- оплата услуг по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, включающих в себя организационные, технические действия, направленные на уменьшение потребления электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения при сохранении полезного эффекта от их использования в размере 14 877,02 тыс. руб.;

2. Подготовка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения – ул. Суворова, ул. Орджоникидзе, ул. Цвиллинга,         ул. Елецкая, ул. Шоссейная - 203,66 тыс. руб.

В рамках муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации и прохождения экспертизы по объектам строительства линий наружного освещения - ул. Цвиллинга, ул. Орджоникидзе,                                        ул. Суворова Копейского городского округа (подрядчик - ООО «ВитПроект»), протяженностью 3,34 км, подготовлена проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит процедуру достоверности в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ                                12 263,45 тыс. руб.

В рамках муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации и прохождения экспертизы по объектам строительства линий наружного освещения  - ул. Елецкая,  ул. Шоссейная Копейского городского округа» (подрядчик - ООО «Южно-Уральское инжиниринговое предприятие»), протяженностью 2,39 км. В настоящее время выполнены инженерные изыскания.

График планируемых работ:

1) подготовка проектной документации в срок до 15.02.2022 г.;

2) прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий с 15.02.2022 г. по 20.04.2022 г.

3. Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта линий наружного освещения ул. Борьбы, от д. 1 до                    д. 19, от д. 57 до д.89; ул. Томилова, от д. 1 до пр. Коммунистический;                   ул. Крылова, от д. 1 до д. 55 (протяженность - 2,936 км) - 691,00 тыс. руб. (подрядчик - ООО «ВитПроект»), срок выполнения работ - апрель 2022 г.

В рамках подпрограммы «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения» освоено 14 596,63 тыс. руб. выполнено:

1. Техническое содержание и обслуживание сетей наружного освещения на сумму 6 723,85 тыс. руб. (подрядчик – ООО «Уралпрофсервис»):

- техническое обслуживание электрического оборудования;

- услуги по управлению сетями.

2. Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения на территории Копейского городского округа составляет 153,765 км. Количество электроэнергии, потребленной на уличное освещение за 2021 год -                       1 157,015 тыс. кВт.ч., что в денежном выражении равно 7 872,78 тыс. руб.

За счет использования энергосберегающих источников света, прогрессивных материалов и передовых технологий объем экономии электрической энергии в 2021 году к уровню 2019 года составил                             630,959 тыс. кВт.ч.

Начальник управления

городского хозяйства                                                                   Е.А. Хамидуллина