

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

29.06.2022 530

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» в 2022 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры администрации Коростелкиной М.А. о ходе выполнения в 2022 году муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 24.02.2022 г. № 519-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения в 2022 году Программы (прилагается), принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям продолжить работу в 2022 году по реализации мероприятий Программы.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 29.06.2022 № 530

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

«Сохранение, использование и популяризация

памятников монументальной скульптуры

и объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, находящихся на

территории Копейского городского округа» в 2022 году

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), в главе 3 «Вопросы местного значения» статье 16 определил вопросы местного значения городского округа, касающихся объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа:

п.18: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

В целях выполнения Федерального закона № 131-ФЗ, Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования «Копейский городской округ») разработана и утверждена муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» обязанность по сохранению объектов культурного наследия возложена на собственников или иных законных владельцев объектов. Поэтому к исполнению программы привлечено структурное подразделение администрации – Управление по имуществу и земельным отношениям, в чьи полномочия входит управление муниципальным имуществом, муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства», на балансе которого стоят памятники монументальной скульптуры и объекты культурного наследия (соисполнители программы).

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа.
2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа.

Программа разделена на две подпрограммы, так как на территории городского округа - 33 памятника монументальной скульптуры и 13 объектов культурного наследия, внесенных в Единый государственный реестр народов Российской Федерации по объектам культурного наследия областного значения.

Протоколом рабочего совещания при Главе Копейского городского округа Фалейчике А.М. от 09.09.2021 г. принято решение :

- памятники, расположенные на территории города, в количестве 33 шт., не являющиеся объектами культурного наследия, закрепить за МКУ КГО «Управление благоустройства»;

- объекты культурного наследия в количестве 13 шт. закрепить за управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа.

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

- установлены и изменены информационные надписи на 60 % памятников монументальной скульптуры;

- 30 % памятников монументальной скульптуры отремонтировано и отреставрировано;

- доля памятников, находящихся в надлежащем состоянии увеличена до 70 %;

- 30 % отремонтировано объектов культурного наследия;

- 30 % установлено границ территорий объектов культурного наследия;

- охват населения при проведении массовых мероприятий не менее

30 %.

Управлением культуры администрации Копейского городского округа организована работа по следующим мероприятиям программы:

1. Мероприятия, направленные на изучение и популяризацию памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (издание печатной продукции, проведение мероприятий и др.).
2. Обследование памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия.
3. Сбор и систематизация архивных данных о памятниках монументальной скульптуры и объектах культурного наследия.
4. Проведение городских массовых мероприятий, направленных на популяризацию памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия.
5. Популяризация деятельности в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры.
6. Использование интернет ресурса для размещения информации об объектах культурного наследия и памятниках монументальной скульптуры.

Управлением культуры проводится мониторинг (осмотр) состояния памятников и объектов культурного наследия два раза в год и составляется информация.

В сентябре 2021 года было проведено выездное заседание межведомственной комиссии по проведению мониторинга состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Копейского городского округа. По результатам мониторинга требуют капитального ремонта:

1. Памятник Редикорцеву (сквер возле МОУ СОШ №6);
2. Памятник В.И. Ленину (пос. Бажово, возле Мебельной фабрики);
3. Памятник М.И. Калинину (ул. Мехового, 4 перед ДК пос. РМЗ).

В настоящее время получено разрешение Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на ремонт двух объектов культурного наследия: памятник Редикорцеву и памятник М.И. Калинину.

На особом контроле находятся памятники и объекты культурного наследия, посвященные увековечиванию воинской славы, согласно ст.11 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Ежегодно эти объекты обследуются дополнительно в преддверии подготовки к проведению мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Все памятники находятся в хорошем состоянии. Последний ремонт на сумму 4236,0 тыс. рублей Мемориального комплекса-памятника советским воинам, умершим в госпиталях Копейска 1941-1945 гг., проведен в 2021 году. Торжественное открытие состоялось 9 мая 2021 года.

Основная работа с памятниками городского округа для учреждений культуры состоит в популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа. Учреждения, осуществляющие эту деятельность – библиотеки, входящие в состав МУ «ЦБС», и МУ «Краеведческий музей».

В части популяризации культурного и исторического наследия проводится большая работа. В городском Краеведческом музее действует программа «Я - Копейчанин», в цели которой входит воспитание всесторонне развитой личности, знающей историю родного края. В рамках данной программы с учащимися и студентами учебных заведений города проводятся экскурсии, лекции, занятия, беседы и мероприятия, связанные с памятными местами и памятниками города.

В 2021 – 2022 годах проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| 1. | Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля  2022 г. |
| 2. | Митинг у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС | 26 апреля 2022 г. |
| 3. | Праздничный митинг и концерт, посвященный Дню Весны и Труда у памятника-трибуны В.И. Ленина на пл. Красных партизан | 1 мая 2022 г. |
| 4. | Митинг, посвященные Дню Победы:  -памятник дважды Герою Советского Союза  С.В. Хохрякову;  -памятник Монумент Победы;  - мемориальный комплекс воинам Советской армии, умершим в госпиталях Копейска;  - мемориал в честь воинов – потанинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны;  - мероприятия в поселках Вахрушево, Горняк, Октябрьский, Старокамышинский, Железнодорожный, с. Калачево | Май 2022 года |
| 5. | Митинги памяти у памятников копейчанам - шахтерам и горноспасателям | октябрь 2021 г. |
| 6. | Пешеходные экскурсии:  «Копейчане – Герои Советского Союза»  (Аллея Героев Советского Союза)  «Копейчане – Герои гражданской войны»  (Аллея героев гражданской войны) | май, июнь 2021 г., 2022 г. |

Информация о памятниках размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа и управления культуры администрации.

Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа проводится работа по постановке памятников и объектов культурного наследия Управлением Росреестра по Челябинской области в качестве бесхозяйного и принятии их в муниципальную собственность.

На сегодняшний день приняты в муниципальную собственность 12 объектов культурного наследия (памятник дважды Герою Советского Союза С.В. Хохрякову находится в собственности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Политехнический колледж имени С.В. Хохрякова») и 16 памятников монументальной скульптуры. Проведение кадастровых работ осуществляется за счет средств Управления по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа.

Дальнейшая работа включает в себя установление информационных надписей и определение охранных зон.

В подпрограмму «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» включены в пункт № 3 «Изготовление, установка и изменение информационных надписей на объектах культурного наследия» и пункт № 4 «Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и проведение государственных историко-культурных экспертиз данных объектов».

Стоимость выполнения проекта охранной зоны составляет на один объект культурного наследия от 100 000 до 300 000 рублей (мониторинг, проведенный МКУ «Управление благоустройства»).

В 2022 году средства на программу не выделены.

Начальник управления культуры

администрации М.А. Коростелкина

Белоусова Н.В. 22819