Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.10.2021 № 290

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа» в 2021 году

Программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 03.12.2020 № 2726-п, разработана с целью комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности и надежности функционирования инженерных объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации программы запланировано финансирование мероприятий, предусматривающих разработку документов планирования развития коммунальной инфраструктуры:

 – схема теплоснабжения – 3 000,0 тыс. рублей;

- схема водоснабжения и водоотведения – 1 000,0 тыс. рублей;

- программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры – 1 000, тыс. рублей,

а также, содержание и техническое облуживание инженерных объектов коммунальной инфраструктуры - отключение от системы газоснабжения аварийных и подлежащих сносу домостроений в размере 200,0 тыс. рублей.

Для решения задач и достижения целевых показателей в рамках программы проводится реализация мероприятий за счет средств местного бюджета.

21.06.2021 г. заключен муниципальный контракт № 232 на оказание услуг по актуализации Схемы теплоснабжения Копейского городского округа на период с 2014 по 2029 год по состоянию на 2022 год (далее – Схема) с ООО «САРАСВАТИ» на сумму 165,00 тыс. руб. Подрядной организацией работа выполнена в полном объеме – в администрацию предоставлен проект Схемы. В настоящее время управлением городского хозяйства ведется работа по сбору предложений и замечаний к Схеме, которая будет утверждена после проведения публичных слушаний.

В связи с отсутствием финансирования, мероприятия по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа и разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа не проводились.

Для устранения угрозы жизни населения, в рамках ликвидации аварийного жилищного фонда, 12.04.2021 г. с филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск в г. Копейске» заключен контракт на отключение от системы газоснабжения аварийных и подлежащих сносу домостроений на сумму 155,85 тыс. рублей. В рамках контракта отключено 10 домов:

1. ул. Крупской, д. 30;
2. ул. Елькина, д. 1;
3. ул. Федячкина, д. 16;
4. ул. Кулибина, д. 10;
5. ул. Луначарского, д. 40;
6. ул. Столичная, д. 12;
7. ул. Пархоменко, д. 4;
8. ул. Пухлякова, д. 4;
9. ул. Федячкина, д. 26;

 10. ул. Братская, д. 8.

Начальник управления

городского хозяйства Е.А. Хамидуллина