**Собрание депутатов Копейского городского округа**

 **Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 от 23.12.2015 № 64

О реализации муниципальной

программы «Развитие дорожного

хозяйства Копейского городского

округа» в 2015 году

 Заслушав и обсудив информацию о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2015 году, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2015 году принять к сведению (прилагается).
2. Исполняющему обязанности начальника МУ Копейского городского округа «Городская служба заказчика» Моор Е.В. осуществлять постоянный контроль за надлежащим выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области В.П. Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 23.12.2015 № 64

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2015 году

Программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2014 № 4503-п, разработана в целях улучшения городской среды, жизнеобеспечения населения, обеспечения бесперебойной работы городского транспорта и повышения безопасности дорожного движения.

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, за счет средств местного и областного бюджета.

Реализации программы предполагается в три этапа (2015 год, 2016 год, 2017 год).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования, млн. руб. |
| местный бюджет  | областнойбюджет | всего |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»  | 16,500 |  | 16,500 |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»  |  | 239,571 | 239,571 |
| «Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»  |  | 192,001 | 192,001 |
| «Содержание ливневых сооружений»  | 2,826 |  | 2,826 |
| Итого: | 19,326 | 431,572 | 450,898 |

**В рамках реализации подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** определено финансирование в размере 17 286,302 тыс. руб. На выделенные средства проведен аукцион в электронной форме, по результатам которого заключен муниципальный контракт общей стоимостью работ 16 997,677 тыс. руб. с подрядной организацией ООО «Спектр – АТП»

Муниципальным контрактом предусмотрены следующие работы:

- летнее/зимнее содержание улично-дорожной сети;

- очистка пешеходных переходов от снега и наледи;

- содержание разделительного ограждения по пр. Победы;

- содержание грунтовых автодорог;

- содержание остановочных комплексов;

- устранение деформаций и повреждений на асфальтобетонном покрытии автодорог;

- техническое обслуживание улично-дорожной сети: замена крышек, поднятие и понижение горловин дождеприёмных колодцев.

В связи с большим количеством поступивших заявок от жителей частного сектора, депутатов собрания депутатов Копейского городского округа, председателей КТОС на грейдирование автодорог в частном секторе в летний период, произошло увеличение расходов на выполнение данных работ. Для покрытия дефицита средств дополнительно из бюджета было выделено 1 000,00 тыс. руб.

Так же в рамках подпрограммы на основании предписаний ГИБДД был проведены открытый аукцион в электронной форме на обрезку кустарниковой растительности на сумму 198,625 тыс. руб. На основании результатов аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ЮВИН». В настоящее время работы выполнены.

Кроме того заключен прямой договор на сумму 90,00 тыс. руб. с ООО «ЮЖУРАЛНИИНВХ» для подготовки паспорта на гидротехническое сооружение - дамбы в с. Калачево. Выполнение данных мероприятий позволит исключить данный объект из перечня гидротехнических сооружений. Срок выполнения работ 15.12.2015г.

По состоянию на 15.12.2015 г. освоено средств в размере 15 630, тыс. руб.

**В рамках реализации подпрограммы «Содержание ливневых сооружений»** выделено финансирование в размере2 798,045 тыс. руб.

На выделенные средства проведены открытые аукционы в электронной форме и заключены муниципальные контракты с ООО «СтройЭнергоРесурс» и ООО «Спектр». В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие работы:

- прочистка ливневых трубопроводов;

- прочистка дренажных канав в поселках;

- откачка талых вод;

- восстановление ливневых колодцев в количестве 8 шт:

1) по ул. Ленина – 6 колодцев;

2) между строениями ул. Ильича, 10 и пр. Коммунистический, 17 – 1 колодец;

3) обустройство колодца между строениями № 24 и № 26 по пр. Коммунистический.

По состоянию на 15.12.2015г. освоено средств 2 411,045 тыс. руб.

 В связи с тем, что субсидии из областного бюджета в 2015 году не выделялись мероприятия подпрограмм «**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»** и **«Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа»** не выполнены.

В рамках программы **«Добрые дела»** был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 608,996 тыс. руб. На данную сумму выполнены следующие работы:

- устранение деформаций и повреждений на асфальтобетонном покрытии автодорог на сумму 1 489,824 тыс. руб.;

- отсыпка грунтовой автодороги по ул. Артема (пос. Северный Рудник) на сумму 89,372 тыс. руб.;

- отсыпка горелой породой грунтовой автодороги в микрорайоне «АУЛ» (южнее ул. Коллективной) на сумму 29,800 тыс. руб.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству А.А. Левит