Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 28.12.2011   №447

Об утверждении инвестиционной программы      «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского   городского   округа  на 2012 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях повышения надежности функционирования источников и систем теплоснабжения Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского   городского   округа  на 2012 – 2016  годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области по вопросам  городского хозяйства и землепользования Н.А. Сединкина

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Копейский рабочий» и размещению на официальном сайте Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области 							         В.П. Емельянов

Приложение  к  решению

Собрания депутатов

Копейского  городского округа

Челябинской области

от  28.12.2011  №447

Инвестиционная программа

«Развитие  источников  и  систем  теплоснабжения    Копейского

городского  округа

на  2012 -  2016 годы»

Паспорт инвестиционной программы

«Развитие  источников  и  систем  теплоснабжения    Копейского

городского  округа на  2012 -  2016 годы»

- Наименование  инвестиционной  программы:

« Развитие  объектов  теплоснабжения Копейского  городского  округа   на  2012– 2016 годы»

- Заказчик:

Администрация  Копейского городского  округа Челябинской области.

- Разработчик  программы :

ОАО  «Челябоблкоммунэнерго»

- Обоснование  программы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа  на 2012-2016 годы,  утвержденная постановлением Собрания  депутатов Копейского городского  округа Челябинской области от 30.11.2011 № 397.

- Цель  программы :

-  повышение  качества  теплоснабжения  города;

- надежность  работы  источников  и  сетей  теплоснабжения  города;

- обеспечение  коммунальной  инфраструктурой    объектов  жилищного

строительства.

- Перечень мероприятий  программы :

Наименование  работ  и  объектов , с  указанием  объемов, сметной  стоимости.  Сроки  реализации  программы    с  разбивкой  по  годам  указаны  в  приложении №1.

- Источник  финансирования :

Федеральный  бюджет – финансирование отсутствует

Областной  и  местный  бюджеты   - финансирование отсутствует

Внебюджетные  источники:

ОАО «Челябоблкоммунэнерго»   - 228000,0   тыс.руб.

Плата  за  подключение  к  сетям  теплоснабжения  - 227970,0   тыс. руб.

- Сроки  реализации  программы :

I этап – 2012 год – 95798,0  тыс.руб.

П этап – 2013 год – 83101,0  тыс.руб.

Ш этап – 2014 год – 11620,0 тыс.руб.

IV этап – 2015 год  – 102556,0 тыс.руб.

V этап – 2016 год – 62895,0 тыс.руб.

Итого 2012 – 2016 годы  – 455970,0 тыс.руб.

- Ожидаемые  результаты :

- качественное  и  бесперебойное  теплоснабжение  населения  и  другие

объекты  города ;

- снижение  аварийности  источников  и  сетей  теплоснабжения;

- снижение уровня износа тепловых сетей;

- обеспечение теплоснабжением   объектов жилищного    строительства общей площадью 374581,63 м².

- Исполнитель мероприятий программы :

ОАО  «Челябоблкоммунэнерго»

Генеральный   директор                                                                М.М.Аронов

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

О  СОСТОЯНИИ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Филиал  вырабатывает тепловую  энергию  в   25     котельных, из них:

-  23 котельные - собственность  ОАО «Челябоблкоммунэнерго»;

- 2 котельные  № 21 и 22  в  аренде у управления имуществом администрации Копейского городского  округа.

Котельные  Филиала  обеспечивают  тепловой энергией  58595 человек , а  также  предприятия  жизнеобеспечения  города.

Средний износ  тепловых  сетей  составляет  - 86,4 % . Ежегодно  производится  замена  участков  тепловых  сетей  3000 – 3400 п.м., что  составляет  4,0 % от общей протяженности  собственных  сетей.

Для  обеспечения   нормативным  теплоснабжением   строящихся и проектируемых  жилых  зданий  и  других  объектов  необходимо:

- реконструкция  источников  теплоснабжения  для  увеличения установленной  мощности

- реконструкция  существующих    магистральных  теплосетей  и  сооружений  на  них

- строительство  новых  тепловых  сетей

- строительство  новых  источников  теплоснабжения.

Приложение  № 1

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

Инвестиционной программы

«Развитие источников  и систем  теплоснабжения   Копейского   городского   округа

на 2012-2016годы»

| №/№ п/п | Наименование работ | Диаметр 2Д, уст.мощ. | Длина в 2-х тр. м. | нагрузка Гкал/час | Исполн | Сумма Т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| I | Районная котельная Реконструкция системы управления котлами и системы автоматизации Стр-во и монтаж уст-ки когенерации мощностью 1 мвт |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 12000,0 30000,0 |
| 2 | Жилой дом №20 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №20 по пр. Славы ∑S =5971,99 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). | 2Д377 | 230,0м. | 0,73 |  |  |
| 3 | Жилой дом №24 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №24 по пр. Славы ∑S =6286,0 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3.Строительство вводных теплосетей от УТ-2 до стены дома | 2Д377 2Д159 | 230м 15 м | 0,68 |  | 390,0 |
| 4 | Жилой дом №32 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №32 по пр. Славы ∑S =7736,08 м2 Строительство вводных теплосетей от УТ-4 до стены дома | 2Д-159 | 10 м | 1,137 |  | 310,0 |
| 5 | Жилой дом № 32 "Б" по пр. Славы . Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 "Б" по пр.Славы ∑S 12157,00м² Стр-во вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-5 до наружной стены здания ж.д. 32-Б | 2Д159 | 30, 0 п.м. | 1,136 |  | 630,0 |
| 6 | Жилой дом №2 по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул.Кожевникова ∑S =6153,0 м2 Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час Реконструкция ЦТП -1 Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-4 до стены здания | 2Д-159 | 38,0 м | 0,908 |  | 758,0 |
| 7 | Жилой дом №9 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-9 стр. М-н 19 ∑S =13649,34 м2 Проектирование и стр-во ЦТП с подключением нагрузок 19м-на Стр-во магистральной т/сети от Р/К до ЦТП м-на № 19 Стр-во внутриквартального теплопроводов Стр-во перемычки между кот.23 и ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №9 стр. | 2Д159 |  | 1,566 |  | 18000,0 22000,0 8000,0 3000,0 710,0 |
| 9 | Детский сад по ул.Елькина,2 |  |  | 0,5 |  | по ТУ |
| 10 | Детский сад по ул.Республиканской ,6 а |  |  | 0,384 |  | по ТУ |
| 11 | Пристрой к школе № 1 |  |  | 0,334 |  | по ТУ |
|  | Жилье 2012 год |  |  | 6,157 |  |  |
|  | соц.культ.быт. 2012 год |  |  | 1,218 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 7,375 | В Т.Ч. | 95798,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 42000,0 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | Стр-во и монтаж уст-ки когенерации мощностью 1 мвт |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 30000,0 |
| 1 | Жилой дом № 3 1 по пр. Коммунистическому (2 очередь) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 31 по проспекту Коммунистическому .∑S = 7502,00м² 1.Реконструкция ЦТП -9, замена коллекторов,запорной регулирующей арматуры, автоматики ,реконструкция высокотемпературной магистрали 2Стр-во перемычки пежду кот-9 и ЦТП-9 3.Проектирование и строительство вводной теплосети до стены жилого дома №31(2 очередь) по проспекту Коммунистическому | 2Д350 2Д250 2Д150 | 280м 30М 85м | 1,35 | «Челябоблкоммунэнерго» | 8000,0 500,0 1510,0 |
| 2 | Жилой дом №26 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №26 по пр. Славы ∑S =6286,0 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3.Строительство вводных теплосетей от УТ-3 до стены дома | 2Д377 2Д159 | 230п.м 15п. м | 0,66 | «Челябоблкоммунэнерго» | 10000,0 8280,0 240,0 |
| 3. | Жилой дом № 35 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 35 по пр.Коммунистическому ∑S 7248,53 м² 1. Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час 2. Реконструкция ЦТП -1 3. Строительство внутриквартальной тепловой сети от УТ-1 до УТ-3 4.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-3 до стены здания | 2Д273 2Д219 2Д159 | 55,0 м 34,0 м 5,0 м | 0.846 |  | 20000,0 1140,0 2428,0 75,0 |
| 4. | Жилой дом №10 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-10 стр. М-н 19 ∑S =13299,5 м2 Проектирование и стр-во ЦТП с подключением нагрузок 19м-на Стр-во магистральной т/сети от Р/К до ЦТП м-на № 19 Стр-во внутриквартального теплопроводов Стр-во перемычки между кот.23 и ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №10 стр. | 2Д159 | 15,0м | 1,434 |  | 800,0 |
| 5. | Жилой дом №13 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-13 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 Проектирование и стр-во ЦТП с подключением нагрузок 19м-на Стр-во магистральной т/сети от Р/К до ЦТП м-на № 19 Стр-во внутриквартального теплопроводов Стр-во перемычки между кот.23 и ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №13 стр. | 2Д159 | 15,0м | 1,469 |  | 128,0 |
| 6 | Пристрой к школе № 9 |  |  | 0,334 |  | по ТУ |
| 7 | Детский сад в м-не 19 по ул Калинина ,15 а |  |  | 0,494 |  | по ТУ |
| 8 | Физкультурно-спотивный комплекс по ул.Жданова ,26 |  |  | 0,756 |  | по ТУ |
|  | Жилье 2013 год |  |  | 5,759 |  |  |
|  | соц.культ.быт. 2013 год |  |  | 1,584 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 7,343 | В Т.Ч. | 83101,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 48000,0 |
|  | 2014год. |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 25 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 по пр.Коммунистическому ∑S 6791,9 ,00м² 1. Реконструкция ЦТП-9 в части замены коллекторов, 2-шт стальных задвижек с эл.приводом Д500 3.Строительство вводной теплосети от УТ-2 до стены здания | 2Д159 | 46м | 1,35 |  | 800,0 |
| 2 | Жилой дом №22 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №22 по пр. Славы ∑S =3054 ,0 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3.Строительство вводной тепловой сети от УТ-5 до стены дома | 2Д377 2Д159 | 230,0м. 90,0 м | 0,6 |  | 1590,0 |
| 3 | Жилой дом №28 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №28 по пр. Славы ∑S =6334,61 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3.Строительство вводной тепловой сети от УТ-4 до стены дома | 2Д377 2Д159 | 230,0м. 20,0 м | 0,7 |  | 320,0 |
| 4. | Жилой дом № 30 по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30 по пр.Славы ∑S 6334,00м² 1.Стр-во вводной тепловой сети от УТ-3 до наружной стены здания ж.д. № 30 пр.Славы | 2Д159 | 15.м. | 0,660 |  | 390,0 |
| 5 | Жилой дом № 30 А по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30 А по пр.Славы ∑S 6334,00м² 1.Стр-во вводной тепловой сети от УТ-2 до наружной стены здания ж.д. № 30 А пр.Славы | 2Д159 | 30 .м. | 0,568 |  | 480,0 |
| 6. | Жилой дом № 15 "Б" по ул.П.Томилова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 15 «Б» по ул.П.Томилова .∑S 7248,53 м² 1.Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час Стр-во магистральных т/сетей закольцовка с ЦТП-1 2.Реконструкция ЦТП -1,увеличение установленной мощности до 30,0Гкал/час Замена насосного оборудовании, запорной регулирующей арматуры, силового эл.оборудования, автоматики 2.Строительство вводной тепловой сети от камеры УТ-1 до стены здания. | 2Д 159 | 50 .м. | 0,86 | «Челябоблккоммунэнерго» 40000,0 «Челябоблкоммунэнерго» | 70000,0 5000,0 800,0 |
| 7 | Жилой дом № 2 "А" по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2 А» по ул.Кожевникова .∑S 6668,28 м² 1.Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час Стр-во магистральных т/сетей закольцовка с ЦТП-1 2.Реконструкция ЦТП -1, увеличение установленной мощности до 30,0Гкал/час Замена насосного оборудовании, запорной регулирующей арматуры, силового эл.оборудования, автоматики 3.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-2 до стены здания. | 2Д 159 | 17,0 м | 0,7 |  | 272,0 |
| 8 | Жилой дом №14 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №-14 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 Проектирование и строительство ЦТП м-на 19 уст. мощностью 14,0 Гкал/час Строительство магистральной т/сети от Р/К 2Д-400мм Стр-во внутриквартальных тепловых сетей Стр-во т/сети перемычки между котельной 23 и новым ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №14 стр | 2Д159 | 10,0м | 1,268 |  | 160,0 |
| 9 | Жилой дом №15 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 Проектирование и строительство ЦТП м-на 19 уст. мощностью 14,0 Гкал/час Строительство магистральной т/сети от Р/К 2Д-400мм Стр-во внутриквартальных тепловых сетей Стр-во т/сети перемычки между котельной 23 и новым ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №15 стр. | 2Д159 | 60,0 | 1,469 |  | 900,0 |
| 10 | Жилой дом №16 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 Проектирование и строительство ЦТП м-на 19 уст. мощностью 14,0 Гкал/час Строительство магистральной т/сети от Р/К 2Д-400мм Стр-во внутриквартальных тепловых сетей Стр-во т/сети перемычки между котельной 23 и новым ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №16 стр. | 2Д159 | 10,0 | 1,268 |  | 160,0 |
| 11 | 16 этажный жилой дом № 17 по ул.Пионерской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №17 по ул. Пионерской S 14763,14,00м² Реконструкция кот.№13 в части замены сетевых насосов 1Д-315-71А -3шт. Выполнить второй ввод эл.снабжения Реконструкция существующей т/сети Строительство вводной т/сети до стены здания дома №17 | 2Д273 2Д219 2Д159 | 140 30 190 | 1,8 |  | 1450,0 5880,0 |
| 12 | Жилой дом № 24 по ул.Крымская Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 24 по ул.Крымская S 6800, 00 м² Реконструкция котельной №6 с увеличением установленной мощности на 4,0 Гкал/час Реконструкция существующих тепловых сетей от точки врезки (т.36 ) до ТК ввод. у жилого дома № 24 Строительство т/сети от вводной камеры до стены дома | 2Д325 2Д 273 2Д 219 2Д159 | 18,0 м 46,0 360,0 8,0 | 0,902 |  | 16000,0 342,0 828,0 6120,0 128,0 |
| 13 | Детский сад в м-не 19 по ул Кирова ,14 а Стр-во т/сети перемычки между котельной 23 и новым ЦТП |  |  | 0,494 |  | По ТУ |
| 14 | Детский сад на 100 мест по ул.Томилова ,15Г |  |  | 0,234 |  | По ТУ |
| 15 | Крытый ледовый каток по ул.К.Маркса |  |  | 0,947 |  | По ТУ |
|  | Жилье 2014 год |  |  | 12,145 |  |  |
|  | соц.культ.быт. 2014 год |  |  | 1,675 |  |  |
|  | Всего 2014 год: |  |  | 13,820 | В Т.Ч. | 111620,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 45000,0 |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 2 по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул. Республиканской S 6431,00м² Реконструкция ЦТП-5 в части замены регулирующей арматуры и автоматики Проектирование и строительство вводной т/сети от т.присоединения т.А на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилиго дома №2 | 2Д133 | 20 м | 0,767 | «Челябоблкоммунэнерго» | 5000,0 450,0 |
| 2 | Жилой дом № 14 по пр. Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 14 по пр.Славы S 11000,00м² 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3. Проект и строительство вводной тепловой сети от УТ-1 внутриплощадочных сетей до стены ж/д №14 | 2Д377 2Д219 | 230,0м. 40,0 м | 1,15 |  | 680,0 |
| 3 | Жилой дом № 28 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по пр.Коммунистическому S 11500,00м² 1. Реконструкция ЦТП -2 .Увеличение установленной мощности до 14,0Гкал/час 2. Закрытие котельной №2,с переключением нагрузки на ЦТП-2 1Вынос т/сети перемычки ,попадающей под застройку дома, между котельной №16 и №2( за счет застройщика) 2. Выполнить строительство перемычки между т/сетями котельной №16 и ЦТП №9 3. Выполнить вводную т/сеть от т.А до ж/д №28 | 2Д325 2Д219 | 90 м 244м | 1,35 |  | 4150,0 1850,0 |
| 4 | Жилой дом № 33 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 33 по пр.Коммунистическому S 6819,16 м² 1.Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1оч. на 20Гкал/час 2.Реконструкция ЦТП -1 увеличение установленной мощности до 30,0Гкал/час Замена насосного оборудовании, запорной регулирующей арматуры, силового эл.оборудования, автоматики 3.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-3 до стены ж/д №33 | 2Д159 | 46,0 | 0,85 |  | 736.0 |
| 5 | Жилой дом № 32 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 по ул.Кирова S 1500,0 м² 1.Реконструкция существующей т/сети от ТК-21 до ТК-60 2.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №32 | 2Д250 2Д89 | 27 м 5 м | 0,310 |  | 1590,0 100,0 |
| 6 | Жилой дом № 28 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по ул.Кирова S 1090,0 м² 1.Реконструкция существующей т/сети от ТК-21 до ТК-60 2.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №28 | 2Д250 2Д89 | 27 м 25 м | 0,159 |  | 200,0 |
| 7 | Жилой дом № 38 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 38 по ул.Кирова S 1500,0 м² 1.Реконструкция существующей т/сети от ТК-21 до ТК-60 2.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №38 | 2Д250 2Д89 | 27 м 7 м | 0,159 |  | 200,0 |
| 8 | Жилой дом № 1,2 стр. по ул.Жданова Присоединение и пуск теплоносителя к жилым домам № 1,2 стр. по ул.Жданова 1.Переоборудование котельной № 19 под ЦТП 2.Стр-во внутриквартальных и вводных тепловых сетей | 2Д250 | 252,0м | 2,645 |  | 10800,0 6000,0 |
| 9 | Жилой дом №53 по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 53. по ул. Кожевникова 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №53 по ул. Кожевникова |  |  | 1,140 | «Челябоблкоммунэнерго» 20000,0 30000,0 | 30000,0 40000,0 400,0 |
| 10 | Жилой дом №48Б по пр. Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 48Б по пр.Победы 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №48 Б по ул. Кожевникова |  |  | 2,1 |  | 400,0 |
|  | Всего 2015 год |  |  | 10,63 | В Т.Ч. | 102556,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 55000,0 |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 5 по ул. Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 5 по ул.Республиканской S 9200,0 м² Строительство внутриквартальной т/сети от УТ3 до УТ4 Строительство вводной тепловой сети | 2Д133 | 43,0 | 0,9 |  | 645,0 |
| 2 | Жилой дом № 2А по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2А по ул.Республиканской S 6328,11 м² 1.Реконструкция ЦТП-5 в части замены регулирующей арматуры и автоматики Проектирование и строительство вводной т/сети от т.присоединения ТКсущ.186 на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилого дома №2 А | 2Д 133 | 20,0 | 0,765 |  | 450,0 |
| 3 | Жилой дом №50В по пр.Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 50В по пр.Победы 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №50В по ул. Кожевникова |  |  | 2,4 |  | 400,0 |
| 4 | Жилой дом №25 А по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 А по ул.Жданова S 3952,92 м² 1.Реконструкция ЦТП -3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики 2.Закрытие котельной №18 с переключением нагрузки на ЦТП-3, 3.Восстановление т/сети-перемычки от ЦТП-3 к кот №18 |  |  | 0,6 | «Челябоблкоммунэнерго» | 5000,0 |
| 5 | Жилой дом №29 Б по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29 Б по ул.Жданова S 3866,0 м² 1.Реконструкция ЦТП -3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики 2.Закрытие котельной №18 с переключением нагрузки на ЦТП-3, 3.Восстановление т/сети-перемычки от ЦТП-3 к кот №18 |  |  | 1,2 |  | 3000,0 |
| 6 | Жилой дом №29 В по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29В по ул.Жданова S 3952,92 м² 1.Реконструкция ЦТП -3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики 2.Закрытие котельной №18 с переключением нагрузки на ЦТП-3, 3.Восстановление т/сети-перемычки от ЦТП-3 к кот №18 |  |  | 0,6 |  |  |
| 7 | Жилой дом №51 по ул.Кожевникова 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №51 по ул. Кожевникова |  |  | 1,399 | «Челябоблкоммунэнерго» 10000,0 10000,0 | 20000,0 20000,0 400,0 |
| 8 | Цтп-2 1. Реконструкция ЦТП -2 .Увеличение установленной мощности до 14,0Гкал/час 2. Закрытие котельной №2,с переключением нагрузки на ЦТП-2 1Вынос т/сети перемычки ,попадающей под застройку дома, между котельной №16 и №2( за счет застройщика) |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 8000,0 5000,0 |
|  | Всего 2016 год: |  |  | 7,864 | В Т.Ч. | 62895,0 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 38000,0 |
|  | Итого 2012-2016 |  |  | 47,032 |  | 455970 |
|  | В том числе соц.культ.быт.2012-2016 |  |  | 4,477 |  |  |
|  | ИТОГО без соц.культ.быта 2012-2016гг |  |  | 42,555 | В Т.Ч. | 455,970 |
|  |  |  |  |  | «Челябоблкоммунэнерго» | 228,000 |

Генеральный   директор                                                                М.М.Аронов

Приложение  2

Источники и период финансирования

инвестиционной программы  « Развитие источников и  систем  теплоснабжения  города  Копейска

на  2012-2016 годы».

Тыс.руб.

| Период | Всего | Федеральный бюджет | Областной и местный бюджеты | ОАО «Челябобл коммунэнерго» | Внебюджетные источники (надбавка к тарифу и плата за подключение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 95798,0 | - |  | 62815,0 | 32983,0 |
| 2013год | 83101,0 | - |  | 52250,00 | 30851,0 |
| 2014 год | 111620,0 | - |  | 46558,00 | 65062,0 |
| 2015 год | 102556,0 |  |  | 45610,00 | 56946,0 |
| 2016 год | 62895,0 |  |  | 20767,0 | 42128,0 |
| Итого | 455970,00 | - |  | 228000,0 | 227970,0 |

Итого 42,555 Гкал/час.                   S= 374581,63 м. кв.

В 2012- 2016г.г.  проведение инвестиционной  программы  будет  осуществляться  за счет

за счет средств ОАО «Челябоблкоммунэнерго» и  внебюджетных источников  ( плата за подключение).

Филиал  «Копейские  электротепловые сети» при выполнении инвестиционной про-

граммы в период  2012-2016гг., не предполагает окупаемости проекта  и экономической

эффектовности.

Генеральный директор                                                                         М.М.Аронов

Приложение 3

Этапы выполнения

инвестиционной  программы   « Развитие  источников  и  систем  теплоснабжения

города  Копейска  на  2012-2016 годы».

| №/№ п/п | Наименование, адрес объекта | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
|  | 2012г. |  |
| 1. | Районная котельная Реконструкция системы управления котлами и системы автоматизации Стр-во и монтаж установки когенерации | 42000,0 |
| 2. | Жилой дом №20 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №20 по пр. Славы ∑S =5971,99 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). |  |
| 3. | Жилой дом №24 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №24 по пр. Славы ∑S =6286,0 м2 3.Строительство вводных теплосетей от УТ-2 до стены дома | 390,0 |
| 4. | Жилой дом №32 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №32 по пр. Славы ∑S =7736,08 м2 Строительство вводных теплосетей от УТ-4 до стены дома | 310,0 |
| 5. | Жилой дом № 32 "Б" по пр. Славы . Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 "Б" по пр.Славы ∑S 12157,00м² Стр-во вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-5 до наружной стены здания ж.д. 32-Б | 630,0 |
| 6.. | Жилой дом №2 по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул. Кожевникова ∑S =6153,0 м2 Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-4 до стены здания | 758,0 |
| 7. | Жилой дом №9 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-9 стр. М-н 19 ∑S =13649,34 м2 Проектирование и стр-во ЦТП с подключением нагрузок 19м-на Стр-во магистральной т/сети от Р/К до ЦТП м-на № 19 Стр-во внутриквартального теплопроводов Стр-во перемычки между кот.23 и ЦТП Строительство вводной т/сети до стены здания дома №9 стр. | 18000,0 22000,0 8000,0 3000,0 710,0 |
| 8. | Детский сад по ул.Елькина,2 | По ТУ |
| 9. | Детский сад по ул.Республиканской ,6 а | По ТУ |
| 10. | Пристрой к школе № 1 | По ТУ |
|  | Итого жилья в 2012г. S = 99451,97 м2 | 95798,0 |
|  | 2013 год |  |
| 1. | Районная котельная Стр-во и монтаж установки когенерации мощностью 1 Мвт | 30000,0 |
| 2. | Жилой дом № 3 1 по пр. Коммунистическому (2 очередь) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 31 по проспекту Коммунистическому .∑S = 7502,00м² 1.Реконструкция ЦТП -9, замена коллекторов,запорной регулирующей арматуры, автоматики ,реконструкция высокотемпературной магистрали 2Стр-во перемычки пежду кот-9 и ЦТП-9 3.Проектирование и строительство вводной теплосети до стены жилого дома №31(2 очередь) по проспекту Коммунистическому | 8000,0 500,0 1510,0 |
| 3. | Жилой дом №26 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №26 по пр. Славы ∑S =6286,0 м2 1.Окончание реконструкции котельной №17 2.Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей от котельной №17 до ТК № 24 (сущ. у детского сада). 3.Строительство вводных теплосетей от УТ-3 до стены дома | 10000,0 8280,0 240,0 |
| 4. | Жилой дом № 35 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 35 по пр.Коммунистическому ∑S 7248,53 м² 1.Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час Стр-во магистральных т/сетей закольцовка с ЦТП-1 2.Реконструкция ЦТП -1,увеличение установленной мощности до 30,0Гкал/час 3. Строительство внутриквартальной тепловой сети от УТ-1 до УТ-3 4.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-3 до стены здания | 20000,0 1140,0 2428,0 75,0 |
| 5. | Жилой дом №10 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-10 стр. М-н 19 ∑S =13299,5 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №10 стр. | 800,0 |
| 6. | Жилой дом №13 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-13 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №13 стр. | 128,0 |
| 7. | Пристрой к школе № 9 | По ТУ |
| 8. | Детский сад в м-не 19 по ул Калинина ,15 а | По ТУ |
| 9. | Физкультурно-спотивный комплекс по ул.Жданова ,26 | По ТУ |
|  | Итого жилья в 2013г. S = 47498,560 м2 | 83101,0 |
|  | 2014год. |  |
| 1. | Жилой дом № 25 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 по пр.Коммунистическому ∑S 6791,90м² 1.Строительство вводной теплосети от УТ-2 до стены здания | 800,0 |
| 2. | Жилой дом №22 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №22 по пр. Славы ∑S =3054 ,0 м2 1.Строительство вводной тепловой сети от УТ-5 до стены дома | 1590,0 |
| 3. | Жилой дом №28 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №28 по пр. Славы ∑S =6334,61 м2 1.Строительство вводной тепловой сети от УТ-4 до стены дома | 320,0 |
| 4. | Жилой дом № 30 по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30по пр.Славы ∑S 6334,00м² 1.Стр-во вводной тепловой сети от УТ-3 до наружной стены здания ж.д. № 30 пр.Славы | 390,0 |
| 5. | Жилой дом № 30 А по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30 А по пр.Славы ∑S 6334,00м² 1.Стр-во вводной тепловой сети от УТ-2 до наружной стены здания ж.д. № 30 А пр.Славы | 480,0 |
| 6. | Жилой дом № 15 "Б" по ул.П.Томилова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 15 «Б» по ул.П.Томилова .∑S 7248,53 м² 1.Проектирование и строительство котельной по ул.Фруктовая, 1 очередь на 20 Гкал/час Стр-во магистральных т/сетей закольцовка с ЦТП-1 2.Реконструкция ЦТП -1,увеличение установленной мощности до 30,0Гкал/час Замена насосного оборудовании, запорной регулирующей арматуры, силового эл.оборудования, автоматики 2.Строительство вводной тепловой сети от камеры УТ-1 до стены здания. | 70000,0 5000,0 800,0 |
| 7. | Жилой дом № 2 "А" по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2 А» по ул.Кожевникова ∑S 6668,28 м² 1.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-2 до стены здания. | 272,0 |
| 8. | Жилой дом №14 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-14 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №14 стр | 160,0 |
| 9. | Жилой дом №15 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №15 стр. | 900,0 |
| 10. | Жилой дом №16 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №16 стр. | 160,0 |
| 11. | 16 этажный жилой дом № 17 по ул.Пионерской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №17 по ул. Пионерской S 14763,14,00м² Реконструкция кот.№13 в части замены сетевых насосов 1Д-315-71А -3шт. Выполнить второй ввод эл.снабжения Реконструкция существующей т/сети Строительство вводной т/сети до стены здания дома №17 | 1450,0 5880,0 |
| 12. | Жилой дом № 24 по ул.Крымская Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 24 по ул.Крымская S 6800, 00 м² Реконструкция котельной №6 с увеличением установленной мощности на 4,0 Гкал/час Реконструкция существующих тепловых сетей от точки врезки (т.36 ) до ТК ввод. у жилого дома № 24 Строительство т/сети от вводной камеры до стены дома | 16000,0 7290,0 128,0 |
| 13. | Детский сад в м-не 19 по ул Кирова ,14 а | По ТУ |
| 14. | Детский сад на 100 мест по ул.Томилова ,15Г | По ТУ |
| 15. | Крытый ледовый каток по ул.К.Маркса | По ТУ |
|  | Итого жилья в 2014г. S = 101130,99 м2 | 111620,0 |
|  | 2015 год |  |
| 1. | Жилой дом № 2 по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул. Республиканской S 6431,00м² Реконструкция ЦТП-5 в части замены регулирующей арматуры и автоматики Проектирование и строительство вводной т/сети от т.присоединения т.А на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилиго дома №2 | 5000,0 450,0 |
| 2. | Жилой дом № 14 по пр. Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 14 по пр.Славы S 11000,00м² 1. Проект и строительство вводной тепловой сети от УТ-1 внутриплощадочных сетей до стены ж/д №14 | 680,0 |
| 3. | Жилой дом № 28 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по пр.Коммунистическому S 11500,00м² 1. Выполнить строительство перемычки между т/сетями котельной №16 и ЦТП №9 2. Выполнить вводную т/сеть от т.А до ж/д №28 | 4150,0 1850,0 |
| 4. | Жилой дом № 33 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 33 по пр.Коммунистическому S 6819,16 м² 1.Строительство вводной тепловой сети от вводной камеры УТ-3 до стены ж/д №33 | 736,0 |
| 5. | Жилой дом № 32 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 по ул.Кирова S 1500,0 м² 1.Реконструкция существующей т/сети от ТК-21 до ТК-60 2.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №32 | 1590,0 100,0 |
| 6. | Жилой дом № 28 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по ул.Кирова S 1090,0 м² 1.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №28 | 200,0 |
| 7. | Жилой дом № 38 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 38 по ул.Кирова S 1500,0 м² 1.Проект. и стр-во вводной т/сети до ж/д №38 | 200,0 |
| 8. | Жилой дом № 1,2 стр. по ул.Жданова Присоединение и пуск теплоносителя к жилым домам № 1,2 стр. по ул.Жданова 1.Переоборудование котельной №19 под ЦТП 2. Стр-во внутриквартальных и вводных тепловых сетей | 10800,0 6000,0 |
| 9. | Жилой дом №53 по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 53. по ул.Кожевникова 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №53 по ул. Кожевникова | 30000,0 40000,0 400,0 |
| 10. | Жилой дом №48Б по пр. Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 48Б по пр.Победы 1 Стр-во вводной т/сети к жилому дому №48 Б по ул. Кожевникова | 400,0 |
|  | Итого жилья в 2015г. S = 70240,160 м2 | 102556,0 |
|  | 2016 год |  |
| 1. | Жилой дом № 5 по ул. Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 5 по ул.Республиканской S 9200,0 м² Строительство внутриквартальной т/сети от УТ3 до УТ4 Строительство вводной тепловой сети | 645,0 |
| 2. | Жилой дом № 2А по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2А по ул.Республиканской S 6328,11 м² Проектирование и строительство вводной т/сети от т.присоединения ТКсущ.186 на т/сети-перемычке по ул.Советской до стены жилого дома №2 А | 450,0 |
| 3. | Жилой дом №50В по пр.Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 50В по пр.Победы S 15600,0 м² 1. Стр-во вводной т/сети к жилому дому №50В по ул. Кожевникова | 400,0 |
| 4. | Жилой дом №25 А по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 А по ул.Жданова S 3952,92 м² 1.Реконструкция ЦТП -3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики 2.Закрытие котельной №18 с переключением нагрузки на ЦТП-3, 3.Восстановление т/сети-перемычки от ЦТП-3 к кот №18 | 5000,0 |
| 5. | Жилой дом №29 Б по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29 Б по ул.Жданова S 3866,0 м² 1.Реконструкция ЦТП -3 в части замены регулирующей арматуры и автоматики 2.Закрытие котельной №18 с переключением нагрузки на ЦТП-3, 3.Восстановление т/сети-перемычки от ЦТП-3 к кот №18 | 3000,0 |
| 6. | Жилой дом №29 В по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29В по ул.Жданова S 3952,92 м² |  |
| 7. | Жилой дом №51 по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к ж/ж №51 по ул.Кожевникова S 14060,0 м² 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, 2. Стр –во магистральных т/сетей м-на ул.Кожевникова –пр.Победы 3.Стр-во ЦТП м-на Кожевникова -Победы 4. Стр-во внутриквартальных тепловых сетей 5.Стр-во вводной тепловой сети | 20000,0 20000,0 400,0 |
| 8. | Цтп-2 1. Реконструкция ЦТП -2 .Увеличение установленной мощности до 14,0Гкал/час 2. Закрытие котельной №2,с переключением нагрузки на ЦТП-2 1Вынос т/сети перемычки ,попадающей под застройку дома, между котельной №16 и №2( за счет застройщика) | 8000,0 5000,0 |
|  | Итого жилья в 2016г. S =56259,95 м2 | 62895,0 |
|  | Итого го жилья в 2012г-2016гг . S = 374581,63 м2 | 455970,0 |

Генеральный   директор                                                                М.М.Аронов

Приложение  4

Объем  заявленной  нагрузки

инвестиционной  программы   « Развитие  источников  и  систем  теплоснабжения  города  Копейска  на  2012-2016  годы».

| №/№ п/п | Наименование, адрес объекта | Присоединяемая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Жилой дом №20 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №20 по пр. Славы ∑S =5971,99 м2 | 0,73 |
| 2. | Жилой дом №24 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся ж.д. №24 по .Пр. Славы ∑S =6286,0 м2 | 0,68 |
| 3. | Жилой дом №32 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №32 по пр. Славы ∑S =7736,08 м2 | 1,137 |
| 4. | Жилой дом № 32 "Б" по пр. Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 "Б" по пр.Славы ∑S 12157,00м² | 1,136 |
| 5. | Жилой дом №2 по ул.Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по .Кожевникова ∑S =6153,0 м2 | 0,908 |
| 6. | Жилой дом №9 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-9 стр.М-н 19 ∑S =13649,34 м2 | 1,566 |
| 7. | Детский сад по ул.Елькина,2 | 0,5 |
| 8. | Детский сад по ул.Республиканской ,6 а | 0,384 |
| 9. | Пристрой к школе № 1 | 0,334 |
|  | Итого жилья в 2012г. S = 99451,97 м2 | 6,157 |
|  | ВСЕГО: | 7,375 |
|  | 2013 год |  |
| 1. | Жилой дом № 3 1 по пр. Коммунистическому (2 очередь) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 31 по пр. Коммунистическому .∑S = 7502,00м² | 1,35 |
| 2. | Жилой дом №26 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №26 по пр. Славы ∑S =6286,0 м2 | 0,66 |
| 3. | Жилой дом № 35 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 35 по пр.Коммунистическому ∑S 7248,53 м² | 0,846 |
| 4. | Жилой дом №10 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-10 стр.М-н 19 ∑S =13299,5 м2 Строительство вводной т/сети до стены здания дома №10 стр. | 1,434 |
| 5. | Жилой дом №13 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-13 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 | 1,469 |
| 6. | Пристрой к школе № 9 | 0,334 |
| 7. | Детский сад в м-не 19 по ул Калинина ,15 а | 0,494 |
|  | Физкультурно-спотивный комплекс по ул.Жданова ,26 | 0,756 |
|  | Итого жилья в 2013г. S = 47498,560 м2 | 5,759 |
|  | ВСЕГО: | 7,343 |
|  | 2014год. | 1,469 |
| 1. | Жилой дом № 25 по пр.Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 по пр.Коммунистическому ∑S 6791,90м² | 1,35 |
| 2. | Жилой дом №22 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №22 по пр. Славы ∑S =3054 ,0 м2 | 0,6 |
| 3. | Жилой дом №28 по пр.Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №28 по пр. Славы ∑S =6334,61 м2 | 0,7 |
| 4. | Жилой дом № 30 по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30по пр.Славы ∑S 6334,00м² | 0,66 |
| 5. | Жилой дом № 30 А по пр. Славы. Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №30 А по пр.Славы ∑S 6334,00м² | 0,568 |
| 6. | Жилой дом № 15 "Б" по ул.П.Томилова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 15 «Б» по ул.П.Томилова ∑S 7248,53 м² | 0,86 |
| 7. | Жилой дом № 2 "А" по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2 А» по ул.Кожевникова ∑S 6668,28 м² | 0,7 |
| 8. | Жилой дом №14 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-14 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 | 1,268 |
| 9. | Жилой дом №15 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =13162,53 м2 | 1,469 |
| 10. | Жилой дом №16 стр. м-н 19 Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №-15 стр. М-н 19 ∑S =11820,0 м2 | 1,268 |
| 11. | 16 этажный жилой дом № 17 по ул.Пионерской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №17 по ул. Пионерской S 14763,14,00м² | 1,8 |
| 12. | Жилой дом № 24 по ул.Крымская Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 24 по ул.Крымская S 6800, 00 м² | 0,902 |
| 13. | Детский сад в м-не 19 по ул Кирова ,14 а | 0,494 |
| 14. | Детский сад на 100 мест по ул.Томилова ,15Г | 0,234 |
| 15. | Крытый ледовый каток по ул.К.Маркса | 0,947 |
|  | Итого жилья в 2014г. S = 101130,99 м2 | 12,145 |
|  | Всего в 2014 году: | 13,820 |
|  | 2015 год | 0,765 |
| 1. | Жилой дом № 2 по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому №2 по ул. Республиканской S 6431,00м² | 0,767 |
| 2. | Жилой дом № 14 по пр. Славы Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 14 по пр.Славы S 11000,00м² | 1,15 |
| 3. | Жилой дом № 28 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по пр.Коммунистическому S 11500,00м² | 1,35 |
| 4. | Жилой дом № 33 по пр. Коммунистическому Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 33 по пр.Коммунистическому S 6819,16 м² | 0,85 |
| 5. | Жилой дом № 32 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 32 по ул.Кирова S 1500,0м² | 0,310 |
| 6. | Жилой дом № 28 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 28 по ул.Кирова S 1090,0 м² | 0,159 |
| 7. | Жилой дом № 38 по ул.Кирова Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 38 по ул.Кирова S 1500,0 м² | 0,159 |
| 8. | Жилой дом № 1,2 стр. по ул.Жданова Присоединение и пуск теплоносителя к жилым домам № 1,2 стр. по ул.Жданова S 10200,0 м² | 2,645 |
| 9. | Жилой дом №53 по ул. Кожевникова Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 53. по ул.Кожевникова S 9300 м² | 1,140 |
| 10. | Жилой дом №48Б по пр. Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 48Б по пр.Победы S 10900,0 м² | 2,1 |
|  | Итого жилья в 2015г. S = 70240,160 м2 | 10,63 |
|  | 2016 год |  |
| 1. | Жилой дом № 5 по ул. Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 5 по ул.Республиканской S 9200,0 м² | 0,9 |
| 2. | Жилой дом № 2А по ул.Республиканской Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 2А по ул.Республиканской S 6328,11 м² | 0,765 |
| 3. | Жилой дом №50В по пр.Победы Присоединение и пуск теплоносителя к жилому дому № 50В по пр.Победы S 15600,0 м² | 2,4 |
| 4. | Жилой дом №25 А по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 25 А по ул.Жданова S 3952,92 м² | 0,6 |
| 5. | Жилой дом №29 Б по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29 Б по ул.Жданова S 3866,0 м² | 1,2 |
| 6. | Жилой дом №29 В по ул.Жданова ( 2 очередь ) Присоединение и пуск теплоносителя к строящемуся жилому дому № 29В по ул.Жданова S 3952,92 м² | 0,6 |
| 7. | Жилой дом №51 по ул.Кожевникова 1.Стр-во 2 очереди котельной по ул.Фруктовая с увеличением мощности до 40,0Гкал/час, S 14060,0 м² | 1,399 |
|  | Итого жилья в 2016г. S = 56259,95 м2 | 7,864 |
|  | ИТОГО 2012-2016гг S = 374581,63 м2 | 47,032 |
|  | ИТОГО 2012-2016гг без соцкультбыта | 42,555 |
|  | ИТОГО 40 жилых зданий |  |

Генеральный   директор                                                                М.М.Аронов