Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 27.09.2023 № 902

Информация

о ходе выполнения  муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории

Копейского городского округа»

(тыс.руб.)

| № пункта | Наименование мероприятия |  | Испол ни тели | Сроки реализации | Источник финансирования | Сумма | % исполнения |  | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (количество объектов, мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУ «ДК им.Кирова» (обособленное подразделение «ДК Угольщиков») ( (ул.Борьбы, д.14 ) | УК |  | 2023 | местный бюджет | 61,50 | 100% | Объект - 1 - приобретение мнемосхемы первого этажа здания ДК Угольщиков, монтаж приемника и кнопки вызова ДК «Угольщиков» -61,5.тыс. рублей. |  |
| 3. | МУ «ДК Маяковского» (ул. Коммунистическая, д.12) | УК |  | 2023 | местный бюджет | 758,20 | 98,2% | Объект - 1 - приобретение средств информационной поддержки инвалидов -509,9 тыс. рублей; - оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов— 129,48 тыс. рублей; - адаптация территории для инвалидов — 105,1 тыс. рублей; - приобретение средств информационной поддержки инвалидов (тактильных табличек для размещения в здании)-13,72 тыс. рублей |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 819,70 | 98,3% |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                  С.В. Логанова