Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

26.04.2023 761

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Содействие созданию в

Копейском городском округе

(исходя из прогнозируемой потребности)

 новых мест в общеобразовательных

организациях Копейского городского

округа» в 2022 году

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» в 2022 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2576-п,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» в 2022 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2576-п, принять к сведению (прилагается).
2. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.) продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по социальной и молодежной политике.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 26.04.2023 № 761

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» в 2022 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2577-п

 Программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2577-п, направлена на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях городского округа в соответствии прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Программа разработана в соответствии с государственной программой Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-п «О государственной программе Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование реализуются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее именуются - ФГОС), утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.

По состоянию на 01 сентября 2022 года в муниципальных образовательных организациях во вторую смену обучалось 7008 человек, из них в 1-4 классах – 3497 человек, в 5-9 классах – 3480 человек, в 10-11 классах – 31 человек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего обучающихсяпо очной форме обучения | из них обучаются во вторую смену | В том числе обучающиеся во вторую смену |
| в 1-4 классах | в 5-9 классах | в 10-11 (12) классах |
| 19 593 | 7 008 | 3 497 | 3 480 | 31 |

Обучение в три смены не допускается санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее именуются - СанПиН).

В соответствии с СанПиН вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену. Кроме того, общеобразовательные организации должны иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного общего образования второй половины дня. При организации образовательного процесса в одну смену расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями, с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость обучаемых и социальная напряженность в семьях.

В настоящее время в Копейском городском округе в существенной части школ образовательный процесс организован в две смены. Проблема перегруженности общеобразовательных организаций существует как в учреждениях, расположенных в центральной части городского округа: МОУ СОШ № 1, 6, 7, 9, 42, 44, 48, так и общеобразовательных организациях, находящихся в посёлках Бажова, Старокамышинский, Октябрьский, РМЗ: МОУ СОШ № 2, 4, 16, 23. Реализация Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Основной целью Программы является создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

 Программой предусмотрена реализация мероприятий по трем основным направлениям:

 1) проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство школы на 500 мест по адресу: г. Копейск, ул. Северная» в сумме 1 581,8 тыс. руб.;

2) приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, в МОУ СОШ № 16 в сумме 101 066,3 тыс. руб.;

 3) проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 997,9 тыс.руб.

 В 2022 году финансирование Программы составило 103 646,0 тысяч рублей, исполнение составило 85 679,7 тыс. руб. (82,7%).

 Неполное освоение денежных средств связано с поступлением дотации из средств областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания 28.12.2022 года. Оплата производилась по факту поставки оборудования на основании товарно-транспортных накладных.

 Заместитель Главы городского округа

 по социальному развитию С.В. Логанова