Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 23.08.2023 № 842

Информация

о ходе выполнения Правил благоустройства территории Копейского городского округа в 2023 году по вопросам организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; организации стоков ливневых вод.

1. Организация освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений.

Организация освещения территории муниципального образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» (далее – Программа).

В 2023 году в рамках Программы заключен муниципальный контракт № 086-536 на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию сетей наружного освещения на территории Копейского городского округа на сумму 7 913, 9 тыс. руб., срок выполнения работ - декабрь месяц текущего года.

В перечень услуг входят следующие мероприятия:

- обход и осмотр линий наружного освещения (осмотр кабельных трасс, поиск и определение места повреждения кабельной линии, поиск коротких замыканий, проверка состояния опор и фундаментов);

- обрезка деревьев угрожающих обрушению и провисающих над линиями наружного освещения с вывозом и утилизацией порубочных остатков;

-монтаж опоры СВ 95-3 с перевесом кабельных линий (с материалом);

- замена светильников, кабеля.

 Выполнены работы по муниципальным контрактам № 8/МК устройство наружного освещения путем совместного подвеса но ул. Зеленая и № 9/МК устройство наружного освещения путем совместного подвеса по ул. Зеленая на сумму 846,00 тыс. руб., остаток выделенных денежных средств составил 2 500,00 тыс. руб.

 Дополнительно сообщаю, что 14.08.2023 г. проведено совещание по реализации устройства наружного освещения путем совместного подвеса, было принято решение, что ОАО «МРСК Урала» направит в адрес администрации Копейского городского округа перечень объектов для реализации мероприятий муниципальной программы и освоения бюджетных средств.

В 2023 году в управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа поступило 1 обращение от ОАО «Челябинвестбанк» по вопросу архитектурной подсветки фасада здания. Подсветка фасада выполнена в соответствии с согласованным проектом.

2. Организация стоков ливневых вод.

14.04.2023 заключен муниципальный контракт № 086-085 с подрядной организацией ОАО «Виогем» на разработку единого проекта водопонижения Копейского городского округа на сумму 35 549,99 тыс. руб., срок выполнения работ по контракту – 15.12.2024 г.

По состоянию на 11.08.2023 г. подготовлен сметный расчет стоимости по 1 разделу: карьер бывшей шахты № 45 (кроме стоимости ПНС). Подготовлены планы-схемы для выборки планшетов в управлении архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа по 3,4,5,6 разделам «осушение Горняцкого жилого массива, включая микрорайоны Северный Рудник и шахты Северная, а также центральную часть города-микрорайоны Новостройка и РМЗ». Выполняется оцифровка планов по разделу 5: от озера Синеглазово по трассе напорного водоотвода.

В раках контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа в весенне-летний период выполнены следующие мероприятия по содержанию системы водоотвода:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог | За ед. услуги | 1 | **3329, 60 тыс. руб.** |
| Очистка водоприемных колодцев, смотровых колодцев, решеток водоприемников от мусора, ила, грязи, наледи с вывозом и утилизацией  | шт. | 52 | **96,34** |
| Откачка воды из колодцев и с подтопляемых территорий  | м3 | 310 | **66, 96** |
| Промывка спецмашинами трубопроводов ливневой канализации спецтехникой |   |   |  |
| D 300 мм -  | м | 350 | **228,65** |
| D 500 мм -  | м | 40 | **31,20** |
| D 800 мм -  | м | 1084 | **982,31** |
| Замена люков колодцев дорожных глухих и (или) с решеткой для дождеприемного колодца | шт | 14 | **188,82** |
| Прокопка и прочистка дренажных водоотводных канав/лотков | м/п | 766 | **1 372,10** |
| Регулирование высотного положения крышек колодцев (люков, решеток) | шт | 12 | **26,10** |
| Погрузка и вывоз мусора | т | 51 | **64,50** |
| Ремонт ливневых колодцев (замена кольца, плиты перекрытия, люка) | шт | 3 | **272,62** |

 Кроме того, проведены мероприятия по содержанию системы водоотвода в микрорайоне Новостройка: прокопка, прочистка дренажных канав, замена, укладка труб, вывоз мусора и излишнего грунта. Стоимость мероприятий составила 2 000,00 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по ремонту и содержанию ливневой канализации (выполнена замена и прочистка труб, ремонт ливневых колодцев) для обеспечения надлежащей работоспособности и исключения подтопления участка автодороги по ул. Коммунистическая. Стоимость работ - 1 000,00 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по техническому обследованию ливневой канализации на участках от пр. Славы до пр. Победы (ресторан «Персона») и ул. Ленина. В настоящее время ведется устранение замечаний и доработка документации. Стоимость мероприятий составит 1 000,00 тыс. руб.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов