

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 25.09.2024 1147

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2024-2025 годов |

 Заслушав и обсудив информацию о готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2024-2025 годов,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2024-2025 годовпринять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области Е.К. Гиске

Приложение

 к решению Собрания депутатов

 Копейского городского округа

 Челябинской области

 от 25.09.2024 № 1147

Информация о готовности городского хозяйства к работе

в зимний период 2024-2025 годов

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 03.04.2024 № 373-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2024-2025 годов», издано постановление администрации Копейского городского округа от 12.04.2024 № 931-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Копейского городского округа к работе в отопительный период 2024-2025 годов» и утверждены:

- состав комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду (далее - ОЗП) 2024-2025 годов;

- план организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы;

- программа проведения проверки готовности к ОЗП 2024-2025 годов на территории городского округа.

В текущем году работа комиссии по проверке к готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа в отношении теплоснабжающей организации ООО «ПКП Синергия» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора состоялась в соответствии с графиком проведения проверок - в период **с 22.07.2024 г. по 26.07.2024 г.** В результате выездной проверкиу ООО «ПКП «Синергия» выявлено 164 замечания. В настоящее время ООО «ПКП Синергия» ведутся работы по устранению замечаний, на 16.09.2024 г. отработано 158 замечаний, устранение 6 замечаний находится в работе у ООО «ПКП «Синергия».

Кроме того, в рамках реализации подготовительных мероприятий, а именно: промывки и опрессовки систем теплоснабжения, замены и наладки запорной арматуры, подготовки котельных, ремонтам трубопроводов, гидравлических испытаний сетей теплоснабжения, ремонту сетей водоснабжения, ревизии насосных станций, КНС, а также подготовки объектов электросетевого хозяйства и газоснабжения на территории Копейского городского округа к новому отопительному периоду на территории городского округа:

 **21.06.2024 г.** проведен первый штаб с УК, РСО по подготовке к отопительному периоду.

 **11.07.2024 г.** проведен повторный штаб с УК, РСО и бюджетными учреждениями по подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду.

 **14.08.2024 г.** проведен очередной штаб с УК, РСО и бюджетными учреждениями по подготовке объектов к предстоящему отопительному периоду.

 **По состоянию на 16.09.2024 г.** степень готовности объектов городского округа к предстоящему осенне-зимнему периоду оценивается как высокая, а именно:

- жилой фонд - 97%;

- сети теплоснабжения - 96%;

- сети водоснабжения - 100%;

- котельные - 98%;

- объекты бюджетной сферы - 100%;

- сети газоснабжения - 100%;

- электросетевое хозяйство - 100%.

Работы по подготовке продолжаются.

 **На 16.09.2024 г.** паспорта готовности получили все теплоснабжающие, теплосетевые организации, за исключением ООО «ПКП «Синергия», в связи с тем, что ранее Уральским управлением Ростехнадзора проведена проверка организации и выявлено 164 замечания. В настоящее время отработано 158 замечаний, устранение 6 замечаний находиться в работе у ООО «ПКП «Синергия».

 Управляющие организации (26 шт.), из них получили 23: ООО «Уральский коммунальный стандарт», ООО «Урал-Сервис», ЖСК «Горняк», - находятся на стадии оформления и предоставления в адрес администрации в срок до 25.09.2024 г.

 Учреждения образования, физической культуры, культуры (83 шт.) получены паспорта всеми учреждениями.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам А.С. Филиппов