Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

29.10.2025       115

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» в 2025 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры администрации Коростелкиной М.А. о ходе выполнения в 2025 году муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа» (далее – Программа), утвержденной распоряжением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 31.10.2024 № 873-р «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа»,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения в 2025 году Программы (прилагается) принять к сведению.

2. Ответственным исполнителям продолжить работу в 2025 году по реализации мероприятий Программы.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                           Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 29.10.2025 № 115

Информация

О ходе выполнения муниципальной программы

«Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа», в 2025 году

Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Копейского городского округа», на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы разработана и утверждена в целях выполнения Федерального закона          № 131-ФЗ, Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования «Копейский городской округ».

В связи с тем, что Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязанность по сохранению возложена на собственников или иных законных владельцев объектов, к исполнению программы привлечены управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа, как органе отвечающим за муниципальное имущество, и муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства», на балансе которого стоят все памятники, находящиеся на территории городского округа.

Структура программы представлена двумя Комплексами процессных мероприятий (КПМ):

1. Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа.

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа.

Программа разделена на два КПМ, так как на территории городского округа находятся: 13 объектов культурного наследия (внесенные в Единый государственный реестр народов Российской Федерации по объектам культурного наследия областного значения), 6 вновь выявленных объектов культурного наследия и 27 памятников монументальной скульптуры.

Все объекты культурного наследия, вновь выявленные объекты культурного наследия и памятники монументальной скульптуры закреплены на праве оперативного управления за МКУ КГО «Управление благоустройства».

В текущем году Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области начата работа по включению вновь выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 16 пункта 8 (Памятник П.П. Бажову). Будут утверждены:

1) границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник П.П. Бажову»;

2) особые режимы использования земель и требования к строительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник П.П. Бажову».

Кроме того на территории городского округа находятся 3 памятника археологии, которые относятся к выявленным объектам культурного наследия:

- Поселение Чапаево 1 (на левом берегу р. Чумляк, 300 м. к северу от п. Чапаево Коркинского муниципального района);

- Поселение Калачево 1 (правый берег р. Чумляк, западная окраина с. Калачево, 20-120 м. к юго-востоку от моста р. Чумляк автодороги Челябинск-Еткуль-Октябрьское);

- Поселение Синеглазово (юго-восточный берег озера Синеглазово, 300 м. от линии воды, 200 м. к югу от с. Синеглазово).

Основные направления работы управления культуры администрации по реализации муниципальной программы:

1. обследование памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия;

2. исполнение мероприятий, направленных на изучение и популяризацию памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (издание печатной продукции, проведение мероприятий и др.);

3. сбор и систематизация архивных данных о памятниках монументальной скульптуры и объектов культурного наследия;

4. популяризация деятельности в сфере охраны и сохранения памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия;

5. использование интернет-ресурса для размещения информации об объектах культурного наследия и памятниках монументальной скульптуры.

Основная работа для учреждений культуры состоит в популяризации памятников, находящихся на территории Копейского городского округа. Среди мероприятий: митинги, беседы, пешеходные и автобусные экскурсии.

В 2025 году проведено: 7 митингов (число участников более 10 000 человек).

На особом контроле находятся памятники и объекты культурного наследия, посвященные увековечиванию воинской славы, согласно ст.11 Закона РФ от 10.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при  защите Отечества». Ежегодно эти объекты обследуются в преддверии подготовки к проведению мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. На территории городского округа расположены 14 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, и 2 воинских захоронения: из них, состояние: хорошее - 13, удовлетворительное – 1 (Акт от 09.10.2025 г.) (Книга памяти).

К 80-летию Победы выполнены работы по ремонту на двух объектах Монумент Победы и Книга памяти (пр. Победы, в районе д. 35), Вечный огонь (ул. Ленина, сквер Павших героев). Работы по ремонту Книги памяти будут продолжены: контракт подписан 15.10.2025 г.

Установлен Бюст Герою Советского Союза Темнику Абраму Матвеевичу на Аллее Героев Советского союза в сквере Павших героев.

Ежегодно, перед Днем Победы, управление благоустройства проводит косметические ремонты памятников, а также в рамках поведения акции «Всероссийский день заботы о памятниках» приводятся в порядок воинские захоронения, мемориальные доски, памятники силами учащихся школ, работников учреждений культуры, волонтерских организаций.

Согласно Федеральному Закону от 13 июня 2023 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части установки на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2023 года № 2228 «О некоторых вопросах установки надписей и обозначений на воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны» запланировано в 2026 году проведение работ по установке информационных надписей на памятниках, посвященных Великой Отечественной войне на сумму 640,0 тысяч рублей.

Ежегодно два раза в год комиссией, в составе представителей управления культуры администрации, управления по имуществу и земельным отношениям администрации и МКУ КГО «Управление благоустройства», проводится мониторинг состояния памятников и объектов культурного наследия.

Последний мониторинг проведен 09.10.2025 г., итоги:

- объекты культурного наследия - 12 (состояние: хорошее - 8, удовлетворительное - 3, неудовлетворительное -1);

- вновь выявленные объекты культурного наследия - 6 (состояние: хорошее - 3, удовлетворительное - 3);

- памятники монументальной скульптуры - 27 (состояние: хорошее - 20, удовлетворительное - 7);

- памятники, посвященные Великой Отечественной войне -14 (состояние: хорошее - 13, удовлетворительное - 1).

Неудовлетворительное состояние имеет Памятник Калинину М.И. (ОКН).

С 2023 года ведется работа по ремонту памятника М.И. Калинину (ул. Меховова, 4), исполнено:

- 2023 год - ООО «РЕТРОСТРОЙ» на сумму 346 449,64 рублей: разработан проект «Предмет охраны», проведено инженерно-техническое обследование ОКН;

- 2025 год - 802,6 тысяч рублей: разработка проекта «Обеспечение сохранности», подготовка научно-практической документации, в том числе сопровождение государственной историко-культурной экспертизы (работы ведутся).

В 2026 году запланированы предварительные работы для провидения  ремонта Памятника В.В. Маяковскому, относящегося к вновь выявленным объектам культурного наследия, которые предполагают следующие этапы: инженерно-технические исследования памятника, составление проекта «предмет охраны», разработку научно-проектной документации по сохранению вновь выявленного объекта, организация и сопровождение проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению вновь выявленного объекта культурного наследия.

Начальник управления культуры

администрации                                                                     М.А. Коростелкина