Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

30.10.2024           1218

от _______________№_____

О  ходе выполнения муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2024 году муниципальной  программы  «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 26.10.2022 № 2790-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 26.10.2022 № 2790-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению городского хозяйства администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                                        Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от   30.10.2024   № 1218

Информация о ходе выполнения в  2024 году

муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от  26.10.2022 № 2790-п

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик городского округа, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Основной целью муниципальной программы является создание в Копейском городском округе комфортных, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан.

Муниципальной Программой предусмотрены мероприятия:

1) снос ветхих и аварийных домов, зданий, строений, сооружений;

2) снос капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

3) демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешения на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

Предусмотренный общий объем финансирования на 2024 год составляет 
19 600,00 тыс. руб. (по состоянию на 01.10.2024, согласно уточненному бюджету – 18 190,0 тыс. руб.). На данные средства предусмотрены мероприятия:

- «Снос ветхих и аварийных домов» на сумму 13 873,3 тыс. рублей;

- «Демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешения на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан» на сумму 4316,73 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2024 МУ «Городская служба заказчика» выполнены работы по:

- сносу ветхих и аварийных 24 домов (22 снос, 2 вывоз мусора, разработано  проектов организации производства работ (ПОР) на 27 дома, размещено 10 информационных табличек на аварийных зданиях и домах) на общую сумму 11 835,0 тыс. руб.

- демонтажу некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешения на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан – на сумму 4 064,0 тыс. руб.

Демонтированы полуразрушенные хозяйственные постройки по следующим адресам:

-  ул. Фурманова, д. 12, д. 17, д. 19, д. 24;

-  ул. 16 лет Октября, д. 15, д. 16;

-  ул. Крупской, д. 4; ул. Бажова, д. 13.

Демонтированы не капитальные объекты:

-  во дворе жилого дома №7А по ул. Гольца (металлические гаражи);

-  пр. Победы, д. 25 (металлические гаражи);

-  ул. Учительская, юго-западнее жилого дома №1 (металлические гаражи);

-  восточнее жилого дома № 22 по пр. Коммунистическому (металлические гаражи);

-   ул. Гастелло, д. 30 (овощные ямы).

На сегодняшний день в работе МУ «Городская служба заказчика» и до конца текущего года планируется выполнить работы по сносу двух домов: ул. Голубцова, 35 и ул. Строительная, 14, демонтаж двух некапитальных объектов (хоз. постройки) ул. Сутягина, 12 и пр. Славы, 35.

Начальник управления городского хозяйства 				    А.Е. Сергеев