**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 31.05.2023 785

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2023 году

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экологии и природопользования О.Н. Стакановой о ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2023 году,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2023 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области Е.К. Гиске

 Приложение

 к решению Собрания депутатов

 Копейского городского округа

 Челябинской области

 от «31» 05.2023 № 785

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2023 году

Для реализации полномочий по охране окружающей среды в Копейском городском округе на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы постановлением администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3060-п была утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - отдел экологии и природопользования, администрация, округ).

Участниками муниципальной программы (соисполнителями) являются муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика», муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства», управление образования администрации Копейского городского округа.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» направлена на обеспечение благоприятной окружающей среды, создание благоприятных санитарно-экологических условий проживания населения Копейского городского округа, а также на формирование у населения основ экологической грамотности через систему экологического школьного и дошкольного образования, распространение и пропаганду экологических знаний.

Ассигнования на выполнение программных мероприятий в 2023 году составили 18939,14 тыс. руб., в том числе, из бюджета городского округа – 15690,80 тыс. руб., из областного бюджета – 3248,34 тыс. руб.

На данный момент заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Муниципальными контрактами предусмотрено проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок общим объемом 5067 куб. м, по обустройству 39 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Работы уже ведутся, по состоянию на 19.05.2022 года ликвидировано 1560 куб. м. отходов.

Начаты работы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО, ведутся подготовительные работы.

С целью повышения уровня обеспеченности контейнерным сбором приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 21 штука.

Заключены контракты в рамках исполнения задач по охране и содержанию зеленого фонда городского округа. Выполнено около 70% работ от общего объема зеленых насаждений, подлежащих сносу (опиловке) в 2023 году.

Также ведутся работы по высадке цветов в цветниках на землях общего пользования (парки, скверы, площади, улицы).

Начальник отдела

экологии и природопользования О.Н. Стаканова