Информация о ходе выполнения муниципальной целевой

программы реализации национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

в Копейском городском округе за I полугодие 2013 года

Индикативные показатели:

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | Целевое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе на душу населения | тыс. кв.м. кв.м./ чел. | 79,0 1,06 | 39,2 0,28 | 26,7 |
| 2 | Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | ед. | 250 | 232 | 92,8 |
| 3 | Уровень газификации природным газом | % | 75,2 | 74,9 | 99,6 |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Площадь земельных участков для жилищного строительства предоставленных на аукционах | Га | 12,1 | 5,3 | 43,8 |
| 7 | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.м. | 3,5 | 5,34 | 152,6 |
| Средний процент выполнения индикативов | 59,4 |

За 6 месяцев 2013 года для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» из местного бюджета выделены денежные средства в сумме 1 242,7 тыс. руб. На выделенные средства запланировано выполнение следующих мероприятий:

На выделенные средства была размещена котировочная заявка на выполнение проектных работ «Газопровод среднего давления для закольцовки п. Вахрушево - п.Горняк (2-я очередь, 2-ой этап)», по результатам которой был выявлен победитель  ООО «Геогаз» с которым был заключен муниципальный контракт № 09/13 от 29 марта 2013 года на сумму 365,00 тыс. руб. Но в связи с тем, что раннее утвержденный по акту выбора земельный участок для прокладки газопровода по территории Красноармейского района продан в частную собственность без уведомления администрации Копейского городского округа, принято решение о расторжении заключенного муниципального контракта  с ООО «Геогаз» и выборе новой трассировки от точки подключения по землям Копейского городского округа. На сегодняшний день управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа ведется работа по выбору нового земельного участка для прокладки газопровода в обход земель Красноармейского района. Данные работы планируется завершить до 15 июля, после чего будет размещен новый аукцион на ту же сумму.

Также на выделенные средства была размещена котировка на выполнение технической инвентаризация объектов капитального строительства с изготовлением технических паспортов, справок для ввода объектов в эксплуатацию, технических планов (согласно технического задания) на сумму 489,7 тыс. руб.  УФАС по Челябинской области котировочная заявка отменена в связи с тем, что в расчетах была допущена техническая ошибка. Повторно готовится котировка с учетом замечаний и требований УФАС.

По состоянию на 20.06.2013 года:

- газифицировано 232 дома и квартиры, что составляет 43 % от запланированного (250 домов и квартир)

- уровень газификации составляет 74,9 %, (план 75,2%).

| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 125 600,000 | 1 242,7 | 1 242,7 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет (по заявке) | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по заявке) | 111 500,000 | - | - | - |
| Местный бюджет | 11 050,000 | 1 242,7 | 1 242,7 | - |
| Внебюджетные источники | 3 050,000 | - | - | - |

В 2013 году в целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в части подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» запланировано выдать свидетельств 35 молодым семьям, в настоящее время свидетельства не были выданы, так как  выделение денежных средств на софинансирование данной подпрограммы  федерального, областного бюджетов  ежегодно производится в 3 квартале года.

За первое полугодие 2013 года проведены следующие работы:

- направлена выписка  из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования выделенных денежных средств на подпрограмму в объеме 6 904, 200 тыс. руб. и информация  о количестве граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Копейского городского округа.

- 10.01.2012 года  в Министерство строительства направлено письмо  о неиспользованных  денежных средств федерального бюджета в размере 1 004,773тыс.руб., областного бюджета  1 817,627 тыс. руб. и об их использовании  в текущем году на указанную  подпрограмму;

- 15.05.2013 года в Министерство строительства направлена заявка  на финансирование подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий».

| Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» | 70 170,960 | 6 904,000 | 8 033,200 | 1 128,960 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет (по заявке) | 8 285,040 | - | - | - |
| Областной бюджет (по заявке) | 8 975,460 | - | - | - |
| Местный бюджет | 8 033,160 | 6 904,000 | 8 033,200 | 1 128,960 |
| Внебюджетные источники | 44 877,300 | - | - | - |

Для реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья» запланировано выдать свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 15 работникам бюджетной сферы, в связи с тем,  что в областном бюджете на 2013 год  не предусмотрено финансирование  на данную подпрограмму, свидетельства не выдавались.

За первое полугодие 2013 года проведены следующие работы:

- направлена выписка  из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования выделенных денежных средств на подпрограмму в объеме 3 421,000 тыс. рублей и информация  о количестве граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Копейского городского округа.

- 15.05.2013 года в Министерство строительства направлена заявка  на финансирование подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья».

| Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья» | 34 210,000 | 3 421,000 | 3 421,000 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет (по заявке) | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по заявке) | 6 842,000 | - | - | - |
| Местный бюджет | 3 421,000 | 3 421,000 | 3 421,000 | - |
| Внебюджетные источники | 23 947,000 | - | - | - |

Для реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в 2013 году по результатам обследования жилищного фонда Копейского городского округа, производимого городской межведомственной комиссией было выявлено, что в жилищный фонд непригодный для жилья входит 751 дом общей площадью 160 156,1 кв.м., в том числе 135 домов (48 062,8 кв.м.) признаны по заключениям специализированных организаций аварийными и подлежащими к сносу. В 2013 году на реализацию данной подпрограммы финансовые средства не выделялись, в связи, с чем мероприятия в рамках подпрограммы на сегодняшний день выполнить невозможно.

| Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» | 2 945,000 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет (по заявке) | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по заявке) | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2 945,000 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

По подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» в 2013 году для жилищного строительства на аукцион в качестве лотов выставлено 70 земельных участков, из них востребовано 39 участков (56%), общей площадью 5,3 Га, в том числе:

- 2 участка для многоэтажного жилищного строительства общей площадью 1,7 Га (ул. Комсомольская, 46 «а», пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 5);

- 37 участков для жилищного строительства общей площадью 3,6 Га.

До конца 2013 года планируется подготовить и выставить на аукцион 50 земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей площадью 5,0 Га и 7 земельных участков для многоэтажного жилищного строительства общей площадью 5,1 Га (пр. Славы, 30, пр. Коммунистический, 25, ул. Гамарника, 16, 18, ул. Черняховского, 20, 22, 27 «а»).

Также в целях выполнения вышеуказанной подпрограммы в 1 полугодии 2013 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по межеванию 44 земельных участков, по оценке – 57 земельных участков. Стоимость работ по заключенным муниципальным контрактам составила 265,00 тыс. руб.

| Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» | 51 204,500 | 2 020,000 | 2 020,000 | 173,003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По источникам финансирования: |
| Федеральный бюджет (по заявке) | - | - | - | - |
| Областной бюджет (по заявке) | 28 439,100 | - | - | - |
| Местный бюджет | 22 765,400 | 2 020,000 | 2 020,000 | 173,003 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Первый заместитель
Главы администрации								       А.Н. Литвинов