Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.04.2022 № 481

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2021 году

 В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации Копейского городского округа от 23.10.2020 № 2379-п утверждена муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» (с изменениями от 15.01.2021 № 39-п, от 23.03.2021 № 541-п, от 01.09.2021 № 2084-п, от 27.12.2021 № 3038-п).

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Реализация муниципальной программы позволяет повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территории городского округа.

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды администрацией Копейского городского округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы. Объекты 2021 года включены в программу по результатам голосования 2020 года.

В 2021 году общий объем финансирования составил: 42 682,60 тыс. рублей, в том числе: 40 483,10 тыс. рублей средства федерального бюджета; 1 772,60 тыс. рублей средства областного бюджета; 426,90 тыс. рублей средства местного бюджета.

Выполнено благоустройство 4-х общественных территорий общей площадью 21 948,0 м2, а именно:

- сквер на ул. Темника;

- сквер на ул. Калинина;

- детская площадка в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский;

- сквер перед ДК им. Ильича на ул. Театральная,6 в Потанинском жилом массиве.

На указанных территориях выполнены следующие виды работ: устройство освещения, устройство пешеходных дорожек с укладкой асфальтобетонного полотна и тротуарной плитки, устройство детских, игровых и спортивных зон с установкой игрового и спортивного оборудования с укладкой резинового покрытия, устройство зон отдыха с установкой скамеек и урн, высадка зеленых насаждений и установка арт-объектов в сквере на ул. Темника.

 В целях создания предупредительных мер по защите общественной территории, имущества, обеспечения безопасности граждан посредством ежеминутного наблюдения как в режиме реального времени, так и в режиме последующего просмотра в сквере на ул. Темника установлена комплексная система онлайн мониторинга - видеонаблюдение.

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов