ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 25.06.2014 № 940

Информация о планах реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2014 году

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», направленной на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, а также на содержание ливневых сооружений в 2014 году предварительно запланированные финансовые средства в сумме – 369 604,99 тыс. рублей.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа на 2014 год программой предусмотрены финансовые средства в объеме 13 222,89 тыс. рублей..

В рамках муниципального контракта № 04/14 от 23.12.2013 г. с подрядной организацией ООО «Уралстрой» из средств местного бюджета на содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа выделены финансовые средства в размере 13 222 886,22 рубля, в том числе:

зимнее содержание – 3 649 927,84 руб.

летнее содержание – 3 990 828,25 руб.

очистка пешеходных переходов от наледи – 84 293,51 руб.

содержание разделительного ограждения по пр.Победы– 1 249 927,52 руб.

содержание грунтовых дорог – 862 228,36 руб.

содержание остановочных комплексов – 1 594 750,27 руб.

устранение деформации на асфальтобетонном покрытии автодорог – 991 939,92 руб.

техническое обслуживание УДС (замена, поднятие и понижение горловин дождеприемных колодцев – 798 990,54 руб.

Фактически за первый квартал 2014 года по зимнему содержанию улично-дорожной сети освоены финансовые средства в размере 7 131 950 руб.

В связи с обильными снегопадами объем затраченных финансовых средств на зимнее содержание УДС превысил планируемую сумму на 2 566 830 руб.

Выполнены работы по сгребанию и подметанию проезжей части автодорог автобусных маршрутов (план – 36 раз, факт –51 раз), формированию снежного вала для последующего вывоза снега в центральной части города (план – 4 раза, факт – 12 раз), посыпке ПСС автобусных маршрутов (план – 32 раза, факт 44 раза), очистке автодорог от снега в частном жилом фонде автогрейдером ( план – 2 раза, факт –5 раз ), очистке автобусных маршрутов автогрейдером ( план – 4 раза, факт – 14 раз), очистке тротуаров в центральной части города (план – 13 раз, факт – 13 раз).

Всего за 1 квартал 2014 года вывезено 6 791 тонн снега

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на 2014 год предусмотрены финансовые средства объемом 162 553,0634 тыс. рублей.

Ожидаемая сумма субсидий из средств областного и местного бюджета на 2014 год составляет 98 337,58797 тыс. рублей, в том числе 98 205,06000 тыс. рублей из средств областного бюджета и 132,52797 тыс. рублей из средств местного бюджета. Перечень объектов по ремонту автодорог общего пользования местного значения представлен ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2014 года | В том числе: | |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт автодороги по ул.XXI Партсъезда (пос.Бажово) | 6 408,45658 | 6 402,27630 | 6,18028 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Севастопольская от ул.7 Ноября до ул. Чернышевского (пос.Горняк) | 3 562,79970 | 3 559,36376 | 3,43594 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул.Ушакова (пос. Старокамышинск) | 5 226,79294 | 5 221,75225 | 5,04069 |
| 4 | Ремонт автодороги по ул.4-я Пятилетка (устранение колейности) | 2 427,48815 | 2 425,14709 | 2,34106 |
| 5 | Ремонт автодороги по пр.Победы (устранение колейности) | 1 830,78837 | 1 829,02277 | 1,76560 |
| 6 | Ремонт участка автодороги от ул.Кемеровская до областной автодороги на Совхоз "Вперед" ( в районе ИК № 6) | 1 249,24789 | 1 248,04312 | 1,20477 |
| 7 | Ремонт участков автодорог по пр.Коммунистическому, пр. Славы | 4 416,25557 | 4 411,99656 | 4,25901 |
| 8 | Ремонт автодороги и тротуара по пер. Свободы | 4 753,00829 | 4 748,42452 | 4,58377 |
| 9 | Ремонт автодороги от ул.Темника до здания№7а по пр.Коммунистическому | 2 488,93902 | 2 486,53870 | 2,40032 |
| 10 | Ремонт участков грунтовых автодорог: по ул.Кормильцева (от ул.Лихачева до дома №117 по ул.Кормильцева), переулок от дома 117 по ул.Кормильцева до дома №68 по ул.Б.Хмельницкого, ул.Б.Хмельницкого (от дома № 68 по ул.Б.Хмельницкого до ул.Лихачева) пос.Новостройка | 4 043,94700 | 4 040,04704 | 3,89996 |
| 11 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Фруктовая (пос.Новостройка) | 1 820,81400 | 1 819,05802 | 1,75598 |
| 12 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Щербакова (Центральная часть города) | 520,78000 | 520,27776 | 0,50224 |
| 13 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Шахтерская (пос.Горняк) | 415,64400 | 415,24316 | 0,40084 |
| 14 | Ремонт грунтового участка автодороги по ул.М.Гвардия (Центральная часть города) | 630,16800 | 629,56027 | 0,60773 |
| 15 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Петрякова (пос.Железнодорожный) | 599,36700 | 598,78897 | 0,57803 |
| 16 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Маяковского (Центральная часть города) | 365,00710 | 364,65509 | 0,35201 |
| 17 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Северная (пос.Калачево) | 1 308,16900 | 1 306,90741 | 1,26159 |
| 18 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.К.Либнехта (пос.4 ого участка) | 185,16400 | 184,98543 | 0,17857 |
| 19 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Косарева (пос.4 ого участка) | 636,51100 | 635,89715 | 0,61385 |
| 20 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Ломоносова (пос.Горняк) | 2 371,58172 | 2 369,29458 | 2,28714 |
| 21 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. П.Расковой (пос.Горняк) | 412,44903 | 412,05127 | 0,39776 |
| 22 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Добролюбова (пос.205 Шахты) | 618,67348 | 618,07683 | 0,59665 |
| 23 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Горняков (пос.Сев. Рудник) | 1 237,34701 | 1 236,15372 | 1,19329 |
| 24 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Ракетная (пос.шахты "Центральная") | 428,78274 | 428,36922 | 0,41352 |
| 25 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Беломорская(пос.шахты "Центральная") | 248,28219 | 248,04275 | 0,23944 |
| 26 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Харьковская (пос.шахты "Центральная") | 446,90800 | 446,47700 | 0,43100 |
| 27 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Алексеева (пос. Старокамышинск") | 1 218,92700 | 1 217,75147 | 1,17553 |
| 28 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Врубовая (пос. Зуевка) | 700,51453 | 699,83896 | 0,67557 |
| 29 | Ремонт грунтовой автодороги по пер.Врубовый (пос. Зуевка) | 93,52914 | 93,43894 | 0,09020 |
| 30 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Новая Заря(пос. Зуевка) | 716,43532 | 715,74439 | 0,69093 |
| 31 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Новое Время (пос. Старокамышинск) | 1 061,70250 | 1 060,67860 | 1,02390 |
| 32 | Ремонт грунтовой автодороги по упер.Луначарского (пос. Бажова) | 85,27644 | 85,19420 | 0,08224 |
| 33 | Ремонт объездной автодороги от ул.Васнецова до пос.Станционного (пос. Потанино) | 4 249,50900 | 4 245,41080 | 4,09820 |
| 34 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Рудоремонтная и пер.Рудоремонтный (пос. РМЗ) | 939,05162 | 938,14600 | 0,90562 |
| 35 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Братская (пос.шахты 20) | 985,09857 | 984,14855 | 0,95002 |
| 36 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Центральная (пос Октябрьский) | 1 289,77782 | 1 288,53397 | 1,24385 |
| 37 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.1Мая (пос.Вахрушево) | 1 287,44100 | 1 286,19940 | 1,24160 |
| 38 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Державина (пос.Зуевка) | 995,04909 | 994,08947 | 0,95962 |
| 39 | Ремонт грунтовой автодороги по пер.3 Снайперский (центральная часть города) | 322,44440 | 322,13344 | 0,31096 |
| 40 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Некрасова( пос.2-ой участок) | 2 063,64445 | 2 061,65428 | 1,99017 |
| 41 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Ручейная (пос.Кадровик) | 1 352,40900 | 1 351,10474 | 1,30426 |
| 42 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Гончарова (пос.Кадровик) | 709,37776 | 708,69364 | 0,68412 |
| 43 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Медиков (пос.Горняк) | 345,72100 | 345,38759 | 0,33341 |
| 44 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Рассветная (пос.Октябрьский) | 335,34221 | 335,01881 | 0,32340 |
| 45 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Надежды (пос.Октябрьский) | 1 186,59556 | 1 185,45121 | 1,14435 |
| 46 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Тенистая (пос.Октябрьский) | 1 304,48300 | 1 303,22496 | 1,25804 |
| 47 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Радужная (пос.Октябрьский) | 766,62815 | 765,88882 | 0,73933 |
| 48 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Западная (пос.Октябрьский) | 696,47999 | 695,80831 | 0,67168 |
| 49 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Гражданская(пос. Старокамышинск) | 509,84400 | 509,35231 | 0,49169 |
| 50 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Орджоникидзе (пос.шахты №44) | 599,82700 | 599,24853 | 0,57847 |
| 51 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.С.Щедрина (пос. Шахты 201) | 929,05600 | 928,16002 | 0,89598 |
| 52 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Ильфа (пос. Железнодорожный) | 370,67300 | 370,31553 | 0,35747 |
| 53 | Содержание улично -дорожной сети Копейского городского округа | 7 200,00000 | 7 193,05636 | 6,94364 |
| 54 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 13 851,04964 | 13 800,00000 | 51,04964 |
| ИТОГО: | | **98 337,58797** | **98 205,06000** | **132,52797** |

В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» на 2014 год предусмотрено финансирование в объеме 192 001,24 тыс. рублей.

На сегодняшний день мероприятия данной подпрограммы не обеспечены финансированием.

Для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание ливневых сооружений» в 2014 году из местного бюджета выделены финансовые средства в размере 1 827 800 руб. На выделенные финансовые средства проведен открытый аукцион в электронной форме, по результатам которого определен победитель ООО «СпецТехСервис», с которым заключен муниципальный контракт № 06/14 от 09.01.2014 года на сумму 805 340,77 руб. В рамках контракта будут выполнены следующие мероприятия:

- прочистка ливневых (водоотводных) трубопроводов;

- поднятие ливневых колодцев;

- установка дождеприемных колодцев;

- расчистка ливневых канав;

- откачка воды с подтопляемых участков.

На образовавшуюся экономию денежных средств от проведенного аукциона в размере 1 022 459,23 рубля во втором квартале 2014 года запланировано проведение открытого аукциона на содержание ливневых сооружений Копейского городского округа.

Заместитель начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства Д.А. Румянцев