Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

 30.03.2022 454

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Об очистке территории Копейского

городского округа от зимних

накоплений и водоотливу в 2022 году

 Рассмотрев информацию об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2022 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2022 году (прилагается).

Председатель

Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.03.2022 № 454

Информация

об очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2022 году

Для безопасного пропуска паводковых вод постановлением администрации Копейского городского округа от 28.02.2022 № 581-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2022 году»:

- утвержден состав противопаводковой комиссии;

- утвержден состав оперативных групп при противопаводковой комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения работ по пропуску весеннего паводка (8 групп при терротделах);

- разработаны мероприятия по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод с указанием сроков исполнения данных мероприятий;

- уточнен состав сил и средств для ликвидации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Спланированы превентивные мероприятия по пропуску паводковых вод.

Подсистема РСЧС Копейского городского округа готова к действиям по предназначению.

В 2022 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «УралПрофСервис» на сумму 700,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации подтопления жилого сектора Копейского городского округа. В рамках данного контракта будет произведена откачка паводковых, грунтовых и дождевых вод на территории жилых массивов Бажово, Горняк, Северный рудник, Октябрьский, Новостройка (16 092 куб.м).

На откачку воды из карьера площадки № 8 бывшей шахты «Красная Горнячка» выделены средства из местного бюджета в размере 12 000,0 тыс. руб., объем откаченной воды составит 500 000 куб.м. Конкурсная документация размещена, срок подведения итогов – 22 марта 2022 года.

На мероприятия по понижению уровня воды озера Синеглазово выделены средства в размере 22 700,70 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета. Муниципальным контрактом предусмотрена расконсервация насосной станции, откачка воды и консервация насосной станции. Планируется откачка воды в объеме 7 894 400 м3. Срок размещения закупки - март 2022 года.

В целях предотвращения подтопления многоквартирных домов с дворовых территорий произведен вывоз снега в количестве 884 т. (по состоянию на 14.03.2022).

 В рамках контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения будут выполняться мероприятия по содержанию системы водоотвода в границе автомобильных дорог на сумму 1 755, 0 тыс. руб., которые включают в себя:

- очистка водоприемных колодцев, смотровых колодцев, решеток водоприемников от мусора, ила, грязи, наледи с вывозом и утилизацией (180 шт.);

- откачка воды из колодцев и с подтопляемых территорий (1785,52 м.куб.);

- промывка спецмашинами трубопроводов ливневой канализации спецтехникой (D 300 мм — 300 м; D 500 мм — 400 м; D 800 мм — 250 м);

- замена люков колодцев дорожных глухих и (или) с решеткой для дождеприемного колодца (15 шт);

- прокопка и прочистка дренажных водоотводных канав (680 м);

- регулирование высотного положения крышек колодцев (люков, решеток) (40 шт.);

- погрузка и вывоз мусора (120 т.);

- ремонт ливневых колодцев (3 шт.).

 А так же будут выполняться мероприятия по вывозу снега. На сегодняшний день вывезено 102 975 м3.

 Ежегодно в весенний период проводятся мероприятия по санитарной очистке территорий Копейского городского округа с целью приведения территории городского округа в надлежащее состояние после зимнего периода.

 В настоящее время распоряжение администрации городского округа «Об организации работ по санитарной очистке территории Копейского городского округа в 2022 году» в стадии согласования в структурных подразделениях администрации. Сроки проведения субботника определены:

- с 18 апреля по 06 мая 2022 года;

- с 15 августа по 26 августа 2022 года.

 Распоряжением утвержден штаб по проведению субботников по санитарной очистке территории Копейского городского округа, а так же разграничение территории (по организациям) Копейского городского округа для проведения санитарной очистки.

 Санитарная очистка территории от зимних накоплений мусора будет проведена с привлечением населения, в том числе студентов и школьников, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).

 Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности рекомендовано:

 - обеспечить участие работников трудовых коллективов в санитарной очистке на закрепленных и прилегающих территориях, обеспечив средствами защиты, инвентарем для уборки территории, мешками для сбора мусора, известью;

 - обеспечить заключение договора со специализированной организацией для вывоза мусора в период санитарной очистке в специально отведенные места;

 - не допускать размещение отходов, собранных в результате проведения санитарной очистке на контейнерных площадках ТКО;

 - еженедельно по пятницам направлять в управление городского хозяйства администрации информацию о ходе проведения санитарной очистки территории, в том числе фотоматериалы до и после проведенных работ.

В рамках проведения субботников рекомендовано руководителям предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями выполнить дополнительные работы по благоустройству (обрезка деревьев, кустарников, покраска клуб, ремонт и покраска фасадов, ограждений, малых архитектурных форм, ремонт подъездных путей и мест для стоянки автотранспорта, разбивка цветников, побелка и посадка зеленых насаждений).

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов