ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Собрания депутатов

 Копейского городского округа

 Челябинской области

 от 28.09.2016 №204

Информация о готовности городского хозяйства

к работе в зимний период 2016-2017

По состоянию на 20.09.2016 г. Копейский городской округ готов к началу отопительного периода 2016-2017 гг. на 98% . Организационно – технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в зимний период 2016-2017 годов проводятся в соответствии с планом.

Учреждения здравоохранения округа на 100% готовы к отопительному периоду, учреждения культуры округа так же готовы на 100%. Учреждения образования заканчивают выполнение необходимых работ – готовность 98%. Жилищный фонд подготовлен на 99%, ведутся заключительные мероприятия по подготовке домов к предстоящему отопительному периоду.

В соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 11.05.2016 № 1090-п «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Копейского городского округа Челябинской области к работе в отопительный период 2016-2017 годов» подготовлены паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

 За счёт средств местного бюджета на 2016 год предусмотрено проведение работ в рамках подпрограммы «Подготовка к отопительному периоду» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа». Согласно муниципального контракта № 09/16 Т от 05.05.2016 г. на сумму 4 598 165,00 руб. работы по капитальному ремонту теплотрасс - от ТК 29 до ТК 16 по ул. 21 Партсъезда (935 п.м.) и от ЦТП № 21 до ТК 8 (660 п.м.) выполнены в полном объеме.

 В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 178, после проведенных аукционов в электронной форме 03.08.2016 г. определены подрядные организации на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрасс за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 4 867 301,10 руб.:

- от ТК-1 до школы № 43 и детского сада № 18 в Копейском городском округе – 2 218 482,75 руб. (ООО «Паритет»);

- от газовой котельной до РМЗ ТК3-ТК6А в Копейском городском округе – 2 648 818,35 руб. (ООО «УралСтройЭнерго»).

Муниципальные контракты заключены 19.08.2016 г., срок выполнения работ 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

Так же, постановлением Правительства Челябинской области от 06.09.2016 г. № 481-П предусмотрено дополнительное выделение субсидий местным бюджетам – по Копейскому городскому округу объем финансирования 6 000,00 тыс. рублей на капитальный ремонт тепловых сетей в п. Бажово. Подготовлена аукционная документация на данный объект, аукцион внесен в план-график.

Постановлением исполняющего обязанности Главы Копейского городского округа от 08.09.2016 года № 2271-п определено начало отопительного периода 2016-2017 годов при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 5-ти суток подряд ниже +8 градусов Цельсия и не позднее 01.10.2016 года.

На территории городского округа расположено 44 котельных. Основными поставщиками тепловой энергии являются:

- Копейские электротепловые сети филиала ОАО «Челябоблкоммунэнерго»;

- ООО «Тепло и сервис»;

 - ОАО «Завод «Пластмасс»;

- ООО «ТЭСиС»;

- ОАО «Челябкоммунэнерго»;

- ООО «Коркинский экскаватаро-вагоноремонтный завод» филиал ООО «КЭВРЗ» «Копейский ремонтно-механический завод».

- ФКУ ИК-11;

- ООО «Перспектива».

Ресурсоснабжающими предприятиями, коммунальными службами и учреждениями социальной сферы работы по подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2016-2017 годов выполнены в соответствии с утвержденными мероприятиями. Подготовлены тепловые, газовые, водопроводные, канализационные и электрические сети. В жилых домах произведена опрессовка и промывка системы отопления и бойлеров.

Отчеты (форма 1- ЖКХ (зима) и форма срочная на 12 число ежемесячно) по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 гг. предоставляются в срок в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также вся необходимая информация заполнена в систему БАРС.Web-мониторинг.

Так же, к работе в зимний период 2016-2017 года подготовлена дорожная коммунальная специальная техника в количестве 15 единиц. С целью уменьшения дорожно-транспортных происшествий заготовлено 100 тонн пескосоляной смеси на базе ООО «Спектр-АТП».

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству А.А. Левит