**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

от 25.05.2016 № 146

О ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» в 2015 – 2016 годах

Заслушав и обсудив о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» в 2015-2016 годах Собрание депутатов Копейского городского округа

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода» в 2015-2016 годах принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа В.П. Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.05.2016 № 146

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода»

в 2015-2016 годах

Постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области № 4465-п от 29.12.2014 года утверждена муниципальная программа «Чистая вода».

Основной целью муниципальной программы является бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;

- обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);

- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно - частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Программа реализуется через комплекс мероприятий производственного и организационного характера, улучшающих техническое и санитарное состояние водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа.

В результате реализации предусмотренных мероприятий по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое, экономически эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на территории округа.

Программные мероприятия предусматривают организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств муниципального, и (или) областного, и (или) федерального бюджета, и (или) внебюджетных источников.

В 2015 году в рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства: проектно-изыскательные работы, строительство и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, но в связи с ограниченным финансированием выполнение мероприятий в полном объеме не представляется возможным.

За счет средств областного бюджета частично выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей городского округа общей протяженностью 1022,5 м:

- по ул. Мира от жилого дома № 55 до ул. Голубцова - 2 640, 981 тыс. руб.;

- по пр. Славы от жилого дома № 5 до жилого дома № 9 - 1 001, 122 тыс. руб.

На период 2016 г. в рамках муниципальной программы «Чистая вода» за счет местного финансирования в размере 5 300 тыс. руб. предусмотрены мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа. На основании проведенного технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения Копейского подготовлена конкурсная документация на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа. В срок до 01.11.2016 г. схема водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа будет утверждена.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству А.А. Левит