Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

27.11.2024          1232

от _______________№_____

О  ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2024 году муниципальной  программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.12.2022 № 3175-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению городского хозяйства администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                                        Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от   27.11.2024 № 1232

Информация о ходе выполнения в  2024 году

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.12.2022 № 3175-п

(далее — муниципальная программа)

Общая характеристика топливно-энергетического комплекса городского округа включает в себя обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа. В настоящее время на территории городского округа участки инженерных сетей и оборудование морально и физически устарели, выработали свой ресурс и подлежат замене. В результате отсутствует возможность для рационального ведения хозяйства.

Реализация  муниципальной программы  позволит  обеспечить повышения качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения городского округа.

Для достижения поставленных целей муниципальной программой определены задачи:

1) повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры городского округа;

2) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Муниципальной Программой предусмотрены мероприятия:

1) реконструкция системы водоснабжения  и водоотведения  с привлечение средств  Фонда развития территории;

3) подключение/технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий;

4) вынос муниципальной  водопроводной сети с кадастровым номером 74:30:00803003:716, проходящей по частному земельному участку с
кадастровым номером 74:30:0803003:80 в районе проезда от дома № 29А по
ул. Краснодонская до дома № 22А по ул. Калачевская;

5) актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского
городского округа;

6) капитальный ремонт тепловых сетей Бажовского жилого массива Копейского городского округа Челябинской области;

7) актуализация схемы теплоснабжения городского округа;

8) строительство объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка
г. Копейска»;

9) авторский надзор, техническая инвентаризация, постановка на учет, экспертное сопровождение объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка
г. Копейска»;

10) капитальный ремонт газовых сетей городского округа;

11) отключение ветхо-аварийного жилья от газа;

12) вынос муниципальной газовой  сети  с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28);

13) разработка схемы газоснабжения.

Предусмотренный общий объем финансирования на 2024 год составляет
682273,10 тыс. руб. (по состоянию на 01.10.2024, согласно уточненному бюджету – 666369,00 тыс. руб.). На данные средства предусмотрены мероприятия:

1) реконструкция системы водоснабжения  и водоотведения  с привлечение средств  Фонда развития территории на сумму 530 913,7 тыс. рублей;

2) актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа на сумму 1 000,00 тыс.руб.;

3) капитальный ремонт тепловых сетей Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области на сумму 7 740,80 тыс.руб.;

4) актуализация схемы теплоснабжения городского округа на сумму
1 000,00 тыс.руб.;

5) работы по исполнительному листу - содержание и техническое обслуживание тепловых сетей на сумму 214,70 тыс.руб.;

6) строительство объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка
г. Копейска» на сумму 121 071,10 тыс.руб.;

7) авторский надзор, техническая инвентаризация, постановка на учет, экспертное сопровождение объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка
г. Копейска» на сумму 2 528,70 тыс.руб.;

8) отключение ветхо-аварийного жилья от газа на сумму 1 900,00 тыс.руб.;

Освоение финансовых средств по муниципальной программа по состоянию на 01.10.2024:

1) строительство объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка
г. Копейска» освоенно денежных средств на сумму 109 831,884 тыс.руб.;

2) отключение ветхо-аварийного жилья от газа освоенно денежных средств на сумму 541,303 тыс.руб;

3) работы по исполнительному листу - содержание и техническое обслуживание тепловых сетей на сумму 214,70 тыс.руб.

Начальник управления городского хозяйства 				         А.Е. Сергеев