

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

 27.11.2024 1231

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2024 году |

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2024 годупринять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области Е.К. Гиске

Приложение

 к решению Собрания депутатов

 Копейского городского округа

 Челябинской области

 от 27.11.2024 № 1231

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2024 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п, в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа, снижение уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них и повышение комфортности проживания граждан на территории городского округа.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2024 году составляет 569,85 млн. руб., из которых 467,24 млн. руб. средства областного бюджета, 102,61 млн. руб. - местный бюджет.

По состоянию на 15.11.2024 г. освоено 351,77 млн. руб., в том числе: областной бюджет – 279,45 млн. руб., местный бюджет – 72,32 млн. руб., что составляет 61,73 % от планируемых затрат.

На данные средства выполнено:

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: всего на сумму – 427,29 млн. руб., в том числе областной бюджет – 337,51 млн. руб., местный бюджет – 89,71 млн. руб., из которых на:

- содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа : всего на сумму – 360,96 млн. руб., в том числе областной бюджет – 296,47 млн. руб., местный бюджет – 64,49 млн. руб.:

- устранение деформаций дорожного покрытия (ямочный ремонт) выполнено в объеме 31 291 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 147 918,47 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог 727,57 км;

- устройство барьерного ограждения по пр. Победы (от ул. Хохрякова до завода Пластмасс) 584 п.м.;

- выполнены работы по ремонту участка дороги по ул. Элеваторная, МБ – 1,1 млн. руб.;

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия межквартального проезда по ул. Гастелло между домами № 25 и № 27, МБ 1,29 млн. руб.;

- выполнены работы по ремонту проезда севернее жилых домов № 3,4,5 пос. Советов, МБ – 6,54 млн. рублей;

- выполнены работы по ремонту проезда от пр. Ильича, д. 10 до д. 17 по пр. Коммунистическому, МБ – 3,62 млн. рублей;

- выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Коммунистическая (в районе МОУ СОШ №23), МБ – 1,15 млн. рублей;

- выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Троицкая в районе МОУ СОШ № 23 (филиал), МБ – 0,84 млн. рублей;

- ремонт тротуаров по пр. Коммунистическому, находящиеся за красной линией, не вошедшие в проект по реконструкции пр. Коммунистического: МБ – 1,79 млн. руб.;

- на электроэнергию светофорных объектов на сумму 0,25 млн. руб. (местный бюджет);

- завершены работы по восстановлению остановочных, посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках Копейского городского округа в количестве 44 шт. Всего на сумму 45,6 млн. рублей, из которых ОБ – 41,04 млн. руб. МБ – 4,56 млн. рублей;

- выполнение работ по гидропромывке трубопроводов ливневой канализации по пр. Коммунистический – 0,60 млн. рублей МБ;

- на содержание системы водоотвода в район строения 4а по пр. Победы: МБ - 0,60 млн. руб.:

- на содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог: МБ – 0,60 млн. руб.;

- выполнение работ по очистке открытой ливневой канавы по пр. Победы, 6а: МБ - 0,20 млн. руб.;

- выполнение работ по промывке ливневой канализации: МБ – 1,20 млн. руб.;

- восстановление пешеходной зоны (однопролетного моста) через р. Чумляк в с. Калачево: МБ – 0,28 млн. руб.;

- восстановление отводного канала грунтовых и дождевых вод по ул. Артиллерийской ж.м. Горняк – озеро Курлады: МБ – 0,60 млн. руб.

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в рамках содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения круглогодично выполняются работы по:

- зимнему и летнему содержанию автодорог – механизированная уборка (485,6 км в том числе с твердым покрытием – 197,1 км., грунтовым покрытием – 288,5 км) и остановочных комплексов (315 остановок);

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог (очистка колодцев, откачка талых и ливневых вод, прочистка труб ливневой канализации);

- техническое обслуживание светофорных объектов;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- содержание технических средств – барьерных ограждений.

2. Строительство объектов улично-дорожной сети: на сумму всего – 142,56 млн. руб., в том числе областной бюджет – 129,73 млн. руб., местный бюджет – 12,83 млн. руб.:

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: Устройство вело-пешеходной дорожки на территории Копейского городского округа (1 этап) всего 1,46 млн. руб., ОБ – 1,45 млн. руб., МБ – 0,01 млн. руб.;

- выполняются работы по разработке документации «Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Чумляк» - 1,89 млн. рублей МБ (срок выполнения до 31.12.2024 года);

- получение технических условий для отсыпки автодороги в охранной зоне ПАЛ «Ростелеком» - 15,00 тыс. рублей;

- выполнены работы по реконструкции проспекта Коммунистического (от проспекта Победы до проспекта Ильича): всего 139,19 млн. руб., ОБ – 128,28 млн. руб., МБ – 10,91 млн. руб. в рамках заключенных МК от 23.06.2023 № 086-219 с ООО «Урал-Сервис-Групп», на сумму 257, 944 млн. руб., от 17.07.2023 № 17,49 млн. руб.

3. Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения: местный бюджет – 70,1 тыс. рублей:

- проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.): МБ – 18,00 тыс. рублей;

- организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП: МБ – 36,10 тыс. рублей;

- приобретение свето-возвращающих приспособлений для распространения в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций: МБ – 16,00 тыс. рублей.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам А.С. Филиппов