Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.05.2018 г. № 524

Информация о планах реализации муниципальной программы «Чистая вода»

в 2017, 2018 годах

Программа «Чистая вода», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 29.12.2014 № 4465-п (с изменениями от 25.05.2017 № 1159-п, от 12.01.2018 № 10-п), разработана в соответствии с выполнением мероприятий по реализации на территории Челябинской области приоритетного проекта «Чистая вода» в период 2015 – 2020 годов.

Целью программы является бесперебойное обеспечение население округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Основными задачами программы являются:

повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;

обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);

создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;

совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Реализовать программу предполагается в течение 5 лет (2015-2020).

В рамках реализации программы предусматривалось финансирование из бюджетов 2017 году:

-местный бюджет (6 479,4 тыс. рублей) – 100%.

В 2018 году предусмотрено финансирование из бюджетов:

-местный бюджет (5 900,0 тыс. рублей) - 100%.

В 2017 году в рамках программы было запланировано мероприятие: «Строительство водовода от станции п. Северный Рудник до ВНС п. Вахрушево КГО, в том числе проектно - изыскательские работы». С помощью средств из областного бюджета данное мероприятие выполнено на 100%. Таким образом, был построен водовод общей протяженностью 7544,26 метра, диаметром 160 мм., который 13.09.2017 был поставлен на кадастровый учет. Водовод предназначен для хозяйственно-питьевого снабжения п. Вахрушево и п. Козырево.

После проведения ряда мероприятий (реконструкции водонасосной станции п. Горняк, строительство нового водовода от п. Горняк до п. Северный Рудник, строительство насосной станции и резервуаров в пос. Северный Рудник, строительства сетей канализации п. Вахрушево) водовод будет введен в эксплуатацию.

Разработана «дорожная карта» по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа Челябинской области сроком до 15 октября 2018 года.

Предусмотрены денежные средства в сумме 300 000 руб. на объект: «Канализование п. Вахрушево. Поселковые сети», проработаны 2 договора на получение климатических характеристик в сумме 9 494,52 руб. и фоновых концентраций в сумме 14 238,16 руб. получен ответ от Санэпидемнадзора о проведении лабораторных исследований почвы в сумме 57 459,12 руб. выполняется подготовка аукционной документации на геологические изыскания, подготовлено техническое задание на сумму 218 808,20 руб.

Заместитель Главы

Копейского городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам С.Е. Шаповалов